## مصر: مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية

## (الرقم التعريفي للمشروع: 00071131: 3668)

كراسة الشروط المرجعية (RFP)

مشروع أعمال تنفيذ خدمات الزوار والبنية الأساسية بمحمية أبوجالوم بجنوب سيناء

الموقع:			جنوب سيناء ، مصر

آخر موعد للتقدم: 	28 / 07 / 2019م (الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، مصر)

نوع المناقصة:		مناقصة محلية

اللغات المطلوبة:		الإنجليزية أو العربية

مدة المهمة المتوقعة:	10 أشهر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- معلومات أساسية

يعمل مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية في مصر على إقامة نظام مستدام لتمويل المحميات، وما يرتبط به من هياكل ونظم وقدرات إدارية لازمة لضمان الاستخدام الفعال للموارد المتحققة لتلبية احتياجات الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك إزالة مجموعة واسعة من عقبات التمويل المستدام أو تقليلها بصورة كبيرة. سيزود المشروع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بمجموعة فعالة من الأدوات والوسائل التي تدعم أنشطة الاستغلال الاقتصادي في نظام المحميات في مصر وتمويله وتوسيعه على المدى الطويل، على أن يتحقق هذا بشكل رئيسي من خلال الإيرادات الذاتية المتحققة عن طريق الوصول بنجاح إلى النتائج التالية:

- إقامة وتفعيل أطر قانونية وسياسية وتنظيمية ومؤسسية تيسر إدرار الدخل والاحتفاظ به وغير ذلك من جوانب التمويل والإدارة المستدامة للمحميات؛

- تعبئة موارد مالية كافية لضمان إدارة نظام المحميات في مصر بطريقة فعالة تراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي؛

- تعمل نظم تخطيط العمل والإدارة التي تحقق مردود التكلفة على ضمان تخصيص وإدارة الموارد المعبأة بصورة فعالة.

ويهدف المشروع إلى المساعدة على إدارة وحماية المقومات الطبيعية للمحمية وتزويد نظام المحمية بدخل مستدام وتطوير منشآت الزوار ونشر الوعي العام بالتراث الثقافي للمحمية ولمصر بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي.

- الأهداف

تتمثل أهداف هذه الإنشاءات والأعمال المدنية في تطوير التصميم وتنفيذ خدمات الزوار والبنية الأساسية بمحمية أبو جالوم بجنوب سيناء بحسب نطاق الأعمال في (المرفق1) بكراسة الشروط المرجعية والتصميمات والنماذج المقترحة لعناصر المشروع في (المرفق2)، وبها يسعى المشروع إلى الاستعانة بشركة مؤهلة تتولى جميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ عملية التطوير بالمحمية حسب نطاق عمل المشروع.

يجب أن يتحقق لدى شركة المقاولات المؤهلة فهم التحديات الخاصة بالمتانة و الصيانة في المحميات الطبيعية. و على شركة المقاولات المؤهلة الاستعانة بالخبرات و العمالة المحلية كلما أمكن، و كذلك استخدام مواد البناء المحلية و البيئية. كما يجب أن تتماشى الأعمال تمامًا مع المواصفات الفنية المعتمدة للمشروع ، جدول كميات أعمال المشروع الاسترشادي والتصميمات الفنية الاسترشادية المرفقة ، والكود المصري للأعمال الإنشائية، وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف (الوحدة الهندسية بمشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية) كما هو مبين في نطاق الأعمال المرفق بكراسة الشروط المرجعية.

- النطاق التفصيلي للخدمات والنتائج المتوقعة

من المقرر أن تستعين إدارة المشروع بشركة- متخصصة في تصميم وتنفيذ أعمال انشائية مؤهلة لضمان تطوير التصميم والتنفيذ الناجح لنطاق الأعمال الخاص بتنفيذ أعمال المشروع وما يشمله من أعمال مدنية ومعمارية وخلافه ، حسب البنود الواردة بالتفصيل أدناه وطبقا لجدول كميات وبيان الأعمال المرفق الاسترشادي، التصميمات الاسترشادية المرفقة، وأصول الصناعة.

3-1 مرحلة بداية المشروع:

بعد توقيع العقد، سيتم إصدار خطاب الإسناد للشركة المؤهلة التي وقع عليها الإختيار ، ومن المقرر أن تؤدي الشركة التي وقع عليها الاختيار الإجراءات اللازمة للبدء في الأعمال من خلال التعاون الوثيق مع إدارة المشروع وإدارة محمية أبوجالوم (الإدارة العامة لمحميات سيناء - قطاع حماية الطبيعة) ، وذلك لتحديد كافة تفاصيل نطاق العمل الخاص بالمشروع طبقا لجدول كميات وبيان الأعمال المرفق ، وأن تقوم بإعداد جميع مستندات الإنشاءات والتنفيذ اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تقديم خطة تفصيلية لتنفيذ المشروع (Work plan) تشمل:

- قوائم القوة العاملة المباشرة والغير مباشرة على أن تشمل أيضا (الإستشاريين المتعاونين مع شركة المقاولات المتخصصين ومستندات إعتمادهم/مقاولي الباطن ومستندات إعتمادهم وخلافه) ، وكذلك قوائم المعدات والمواد التي سيتم إستخدامها في المشروع.

- الخطة الزمنية التفصيلية للتنفيذ (Time Schedule) ، والتي تشتمل على مواعيد تنفيذ بنود نطاق العمل المختلفة ، خطة المشتريات للمواد ، ومواعيد التوريد المرتبطة بمواعيد التنفيذ.

- جدول التدفقات النقدية لتكلفة المشروع على مدار الخطة الزمنية المقدمة من شركة التنفيذ.

- خطة ضبط الجودة لتنفيذ بنود المشروع.

- خطة الأمن والسلامة اللازمة لتنفيذ بنود المشروع.

- تقديم وصف مفصل لطرق التنفيذ لبنود المشروع (Construction Method Statements C.M.S.).

- تقديم مواصفات تفصيلية مع عينات وdata sheets  لكافة المواد المختلفة والتي سيتم إستخدامها في تنفيذ أعمال المشروع ، وذلك للإعتماد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ.

- تقديم حسابات الأحمال (إنشائية ، كهربائية وخلافه) المعتمدة من الإستشاري المتخصص قبل البدء في التنفيذ لبنود الأعمال المختلفة ضمن نطاق عمل المشروع.

- تقديم رسومات ومخططات الرفع المساحي والقطاعات الأرضية لمواقع التنفيذ (حسب الحاجة).

- تقديم تطوير للتصميمات الإسترشادية المقترحة ، وتقديمها لجهة الإشراف للإعتماد قبل البدء في الرسومات الهندسية التفصيلية والتنفيذية.

- تقديم رسومات هندسية تفصيلية تنفيذية إنشائية و معمارية وخلافه شاملة جدول الكميات التفصيلية والمواصفات التنفيذية حسب بنود الأعمال ونطاق العمل المعتمدين وطبقا لتعليمات جهاز الإشراف ، على أن تكون معتمدة من الإستشاري المتخصص ، وتقديمها لجهاز الإشراف للإعتماد قبل البدء في التنفيذ.

- تقديم تقرير إختبارات التربة (حسب الحاجة)

3-2 مرحلة الإنشاءات والتنفيذ:

بعد الإنتهاء من مرحلة بداية المشروع ، وتقديم كافة المطلوب والمذكور خلال المرحلة الأولى والحصول على الإعتمادات والموافقات والإعتمادات الفنية والتصاريح اللازمة للبدء في التنفيذ من الجهات ذات العلاقة المختلفة ، على الشركة المؤهلة البدء فيما يلي:

- تنفيذ أعمال خدمات الزوار والبنية الأساسية بمحمية أبوجالوم ومايشمله من أعمال، طبقا لقوائم وبيان الكميات والرسومات التنفيذية المعتمدة من جهة الإشراف ، وخطة العمل المعتمدة ، وتحت إشراف الوحدة الهندسية ببرنامج تطوير المحميات بمشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية.

- تقديم تقارير أسبوعية وشهرية لسير العمل بالمشروع طبقا للنموذج المعتمد من جهاز الإشراف قبل البدء في التنفيذ.

- التنسيق الدائم مع إدارة محمية أبوجالوم (الإدارة العامة لمحميات سيناء – قطاع حماية الطبيعة – جهاز شئون البيئة) قبل البدء في التنفيذ ، وضمان الحصول على موافقة إدارة كل محمية على البدء في التنفيذ (عن طريق محضر تنسيق أعمال معتمد بحضور أطراف المشروع) في المواقع المختلفة للتنفيذ.

3-3 مرحلة تسليم المشروع:

بعد الإنتهاء من مرحلة تنفيذ كافة بنود المشروع ، وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وجداول الكميات التنفيذية المعتمدة ، على الشركة المؤهلة:

- تسليم كافة الرسومات لما تم تنفيذه AS Built drawings وجداول الكميات النهائية لما تم تنفيذه على الطبيعة ، وكذلك كافة التقارير الفنية والإختبارات حسب تعليمات جهاز الإشراف ، مع إعتمادهم من الإستشاري المتخصص المعتمد قبل التقديم لجهة الإشراف.

- إخطار مدير مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال المشروع وتقديم المستندات السابقة ، مع تقديم (شهادة/خطاب) مفاده ضمان للأعمال المنفذة بالمشروع لمدة عام من تاريخ الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع ، وذلك للبدء في التنسيق لتسليم المشروع إبتدائيا للجهة المستفيدة (جهاز شئون البيئة).

- التنسيق بين أطراف المشروع للإنتهاء من شهادة الإستلام الإبتدائي الموقعة من أطراف المشروع (المقاول / مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية / إدارة المحمية / جهاز شئون البيئة).

- إشتراطات عامة:

من المتوقع أن تقوم الجهة مقدمة الخدمة (شركة التنفيذ) بما يلي:

- إجراء زيارة للموقع والتعرف على جميع جوانب المشروع

- للحصول على أي معلومات فنية أو تقديم استفسارات أو تقييم زيارة الموقع يرجى الاتصال:

بالمهندس أحمد طلعت  -  الوحدة الهندسية - رقم: 01066647224(atalaat383@gmail.com)

بالمهندس عبد الرحمن الطلياوي– الوحدة الهندسية - رقم: 01005078908(aeltaliawi@gmail.com)

- على الشركة توفير سيارة دفع رباعي لزيارة الموقع

- إجراء الزيارة للموقع وتقديم الإستفسارات الفنية خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إعلان طرح العملية.

- يجب على الشركة الراغبة في المشاركة في العملية بتقديم العروض الفنية والمالية ، ارسال بريد الكتروني مفاده الرغبة في تقديم العطاء (Expression of Interest) على العناوين الالكترونية بأعلى وذلك قبل زيارة الموقع من اجل التنسيق لتحديد موعد مع الوحدة الهندسية بالمشروع و السيد مدير المحمية.

- الاستعانة بالعمالة والمعدات المحليين حيثما كان ذلك ممكنًا.

- معاينة الأعمال المطلوبة ضمن نطاق المشروع معاينة نافية للجهالة ، وفي حالة وجود بنود جديدة غير المذكورة في جدول الكميات المرفق ومطلوب من الشركة تنفيذها حسب رؤيته الفنية المتخصصة ، يتم كتابتها في العرض الفني وتسعيرها في العرض المالي كبنود إضافية إختيارية لا يشملها العرض المالي الأساسي.

- ضمان الحفاظ على السلامة الطبيعية والبيئية للموقع وإعادة الموقع إلى وضعه الأصلي عقب إتمام الأعمال.

- مراجعة واتباع القوانين والقواعد المحلية والخبرة العالمية في مجال الإنشاءات في المحميات الطبيعية ، مع الإلتزام بالمبادئ التوجيهية الدولية لتحقيق أهداف هذه الإنشاءات والأعمال المدنية  "المبادئ التوجيهية للسياحة المستدامة في المحميات الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة 2002 – الفصل الخامس – التنمية التي تراعي البنية الأساسية والخدمات" - رابط: https://portals.iucn.org/library/node/8024

- الحصول على جميع التصاريح اللازمة والضرورية من السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.

- الالتزام ببيان الأعمال الإسترشادي الخاص بالمشروع المرفق بكراسة الشروط المرجعية للعملية.

- الإلتزام بقواعد المشتريات الصادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- أوامر التعديل: من الممكن أن تظهر احتياجات غير متوقعة أثناء المشروع. ومن المتوقع أن تتولى الجهة مقدمة الخدمة (شركة التنفيذ) توريد المواد الإضافية (بعد الحصول على عروض أسعار تنافسية مكتوبة عند اللزوم ، للوفاء بقواعد المشتريات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والإشراف على التركيب.

- إخطار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / مدير مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية) فورًا بأي مشكلات فعلية أو متوقعة ترتبط بالجدول الزمني المعتمد لتنفيذ أعمال المشروع.

- تحمل المسؤولية الكاملة عن دراسة الاشتراطات والمواصفات وبيان كميات المشروع قبل تسليم العروض، بحيث تراعى جميع العوامل في العرض الفني و المالي.

- الإلتزام بسداد كافة تكاليف ومصاريف الإشراف المطلوبة لكافة مراحل العمل بالمشروع للجهات المعنية ذات العلاقة (إن وجدت).

- الإلتزام بإعتماد كافة التقديمات الفنية من إستشاري معتمد من الجهة المشرفة على المشروع ، متخصص في الأعمال ضمن نطاق المشروع قبل تقديمها للموافقة من الوحدة الهندسية بالمشروع.

- الإلتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي (E.I.A.) لأعمال المشروع وتقديمها للإعتماد قبل البدء في التنفيذ.

- الإلتزام بإعداد المخططات وجداول الكميات النهائية لما تم تنفيذه (AS BUILT ) ، حسب تعليمات الوحدة الهندسية بمشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية وتقديمها عند تسليم المشروع ، لتسليمها للجهة المستفيدة (جهاز شئون البيئة).

- تنفيذ كافة الأعمال طبقا للكود المصري ، والمواصفات الفنية وجدول كميات المشروع المعتمدين ، والرسومات التصميمية الإسترشادية المرفقة وملاحظاتها ، وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة.

- قيام الشركة المنفذة بالتنسيق الدائم مع إدارة المحمية والادارة العامة لمحميات سيناء قبل البدء بأي أعمال.

- ملاحظة: سيتم قياس الأعمال طبقا للرسومات الفنية التنفيذية المعتمدة.

- مدة العمل

من المقرر إتمام جميع أعمال المشروع في غضون 10 شهور (عشرة أشهر) اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد ، وعلى الشركة المؤهلة التخطيط الملائم لضمان الانتهاء من الاعمال في الموعد المحدد لذلك، بما يشمل استخراج اية تصاريح او موافقات و اعتمادات من جهة المشروع او اية جهة اخرى.

- شروط الاستحقاق والجدارة

عند الاختيار، تخصص نسبة 70% للعرض الفني و30% للعرض المالي ، ويخضع العرض الفني للتقييم على النحو التالي:

| م | محتوى العرض الفني | وزن البند % |
| --- | --- | --- |
| 1 | خطة تنفيذ المشروع* | 30 |
| 2 | تقرير زيارة الموقع** ، لإثبات معرفة الشركة بالمنطقة والموقع وظروف العمل | 25 |
| 4 | ملف ساري لشركة الإنشاءات وسجلها ومستندات التقديم الرسمية (يفضل الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء) | 20 |
| 5 | ما يفيد سابقة أعمال الشركة في مشاريع مماثلة (أفضلية للعمل داخل أو مرتبط بالمحميات الطبيعية) | 25 |

- المهارات والخبرات المطلوبة

- خبرة في أعمال المقاولات والمجالات ذات الصلة (سابقة العمل داخل المحميات الطبيعية في تنفيذ مشاريع بيئية سيكون له أفضلية) ، ولا مانع من التقدم بتحالفات بين الشركات المنفذة والإستشاريين المتخصصين.

- يفضل الشركات المنفذة المقيدة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

- إثبات معرفة الشركة بالموقع والمنطقة ، مع تقديم تقرير لزيارة الموقع مفصل لبيان المعرفة بكل الظروف المحيطة بالمشروع وإشتراطات تنفيذه.

- سجل لسابقة أعمال الشركة (مع بيان الأعمال المنفذة ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية إن وجد).

- يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

يتعين على الشركات المعنية تقديم المعلومات التالية في عرضين منفصلين في مظاريف مغلقة ومختومة بالإضافة إلى أربعه نسخ منفصلين من العرض الفني و نسخه واحدة مالي مع إضافه نسخة إلكترونية لكل من العرض الفني والمالي على قرص مدمج داخل كل مظروف (العرض الفني والعرض المالي) ، على أن يتم كتابة نوع العرض وبيانات الشركة وإسم المشروع وإسم العملية وطريقة الإتصال للشركة على الجهة الخارجية للمظاريف المغلقة بشكل واضح ، يتم تقديم العروض على النحو التالي:

- العرض الفني:

- وصف خطة تنفيذ المشروع*(يجب على الجهة المتقدمة تقديم خطة العمل والتنفيذ المرتبطة بنطاق عمل المشروع حسب جدول الأعمال للبنود ، على أن تشمل خطة التنفيذ المقدمة على التالي:

- خطط البدء والتعبئة (mobilization plan) والإخلاء (demobilization plan).

- طرق التنفيذ العامة للبنود المختلفة بما يتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ لبنود نطاق عمل المشروع.

- بيان القوة العاملة المطلوبة لتنفيذ المشروع (List of Manpower) وتوظيف فرق العمل داخل المشروع(Organization Chart) ، مع إرفاق السيرة الذاتية لمدير المشروع من طرف الجهة المتقدمة.

- خطة ضبط الجودة لأنشطة المشروع (Construction Quality Control Plan).

- خطة الأمن والسلامة لأنشطة المشروع (Construction Heath, Environmental and Safety Plan).

- الجدول الزمني للتنفيذ لأنشطة المشروع (Construction Time Schedule).

- تقرير زيارة موقع المشروع** ، مع بيان معرفة وتدقيق كل متطلبات وإشتراطات المشروع خلال الزيارة مع أطراف المشروع ، يجب أن يشمل تقرير الزيارة على:

(أسماء الحضور للزيارة / تحديد يوم وتاريخ الزيارة / ما تم مناقشته بالتفصيل بخصوص إيضاحات خاصة ببنود أعمال المشروع / ما تم مناقشته بخصوص طريقة تنفيذ بنود المشروع المقترحة من الجهة المتقدمة / ما تم مناقشته من إقتراحات أو أية إضافات من أي من أطراف حضور الزيارة / تقرير مصور للزيارة).

- ملف الجهة المتقدمة ، على أن يشمل صورة السجل التجاري الساري للشركة مع صورة  ساريه من البطاقة الضريبية، وكذلك صورة من شهادة العضوية بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

- سجل لبيان سابقة خبرات العمل لمشاريع المقاولات التي قامت الشركة بتنفيذها ، على أن يشمل الكشف إسم المشروع والجهة المالكة والإستشاري وكذلك قيمة المشروع المالية ومدة التنفيذ ومرفق به شهادات إتمام المشروعات المنتهية (إن وجدت).

- تنفيذ مشاريع داخل المحميات الطبيعية ذو أفضلية ، وأفضلية للشركات المتخصصة في العمارة البيئية.

- العرض المالي

- يجب تحديد العرض المالي للمشروع على أساس المقطوعية.

- يجب أن يحدد العرض المالي تكلفة المكونات التي تدرجها شركة المقاولات في سعر العقد بحسب جدول الأعمال المرفق.

- يجب أن يشمل السعر المقدم كافة المصروفات والتكاليف المباشرة والغير مباشرة للأعمال والضرائب بأنواعها والتأمينات بأنوعها التي تتحملها شركة التنفيذ مع بيان نسبة تحمل الضرائب التي يشملها السعر الإجمالي للعملية.

- يجب على الجهة المتقدمة تقديم جدول التدفقات النقدية الناتج عن الجدول الزمني المبدئي لتنفيذ أعمال المشروع ضمن مستندات العرض المالي ، للعمل به كمقترح للدفعات المالية المطلوبة للمشروع ، مع مراعاة التالي في مقترح الدفعات المالية:

- سيتم إستقطاع نسبة 5% من إجمالي قيمة التعاقد كتأمين لضمان الأداء ، على أن يصرف بعد الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع ، على أن يتم الإستقطاع بشكل دوري من الدفعات والمستحقات المالية لشركة التنفيذ.

- سيتم إستقطاع نسبة 5% من إجمالي قيمة التعاقد كتأمين نهائي لضمان الأعمال المنفذة ، على أن يصرف بعد الإستلام النهائي لأعمال المشروع بالمدة المقررة حسب التعاقد ، على أن يتم الإستقطاع بشكل دوري من الدفعات والمستحقات المالية لشركة التنفيذ.

- ملاحظات عامة لتقديم العروض:

- يجب أن تسري العروض لفترة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ تسليمها.

- يحتفظ مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية بالحق في قبول أو رفض أي عروض وإلغاء عملية التوريد ورفض جميع العروض في أي وقت قبل ترسية العقد دون أن يلتزم بإخطار صاحب العرض المتضرر بأسباب القرار.

- يحتفظ مشروع تعزيز نظم التمويل وإدارة المحميات الطبيعية بالحق في رفض أية عروض فنية أو مالية مكتوبة بخط اليد.

- تخضع هذه الإنشاءات والأعمال المدنية لقواعد ولوائح وضوابط الفيديك (FIDIC Red Book 4th edition) وتعديلاته لعام 2017م والتي تختص بإلتزامات شركة التنفيذ والمقاولات.

- يتم تطبيق قواعد ولوائح نظام المشتريات الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذه الإنشاءات والأعمال المدنية ، والتي يمكن أن تجدها خلال هذا الرابط:

(http://waterwiki.net/images/0/00/UNDP_procurement-user-guide-jan-2006.pdf)

- كيفية التقديم

تقدم العروض (مظاريف مغلقة) باللغة العربية أو الإنجليزية على العنوان التالي:

4 شارع علي الكردي، مبنى خان المعادي، الدور الثالث، شقة رقم 32، المعادي، القاهرة، مصر

عناية المهندس / محمد فتحى، مدير المشروع)– من الساعة 9ص إلى 4م

للأستفسارات:

من خلال إرسال بريد الكتروني ل:

المهندس/ محمد فتحي ، مدير المشروع -  mohfathy227@gmail.com

المهندس/ أحمد طلعت، المسئول الفني/ الوحدة الهندسية  - atalaat383@gmail.com

المهندس /عبد الرحمن الطلياوي، المسئول الفني/  الوحدة الهندسية - aeltaliawi@gmail.com

- المرفقات

- جدول بيان الأعمال لنطاق عمل المشروع (ملحق 1)

- التصميمات والنماذج المقترحة لعناصر المشروع (ملحق 2)

- نموذج العرض المالي الإجمالي للمشروع والتفصيلي لمكونات نطاق العمل (ملحق 3)

- صور على الطبيعة لأماكن نطاق عمل المشروع (ملحق4)

ملحق 1

جدول بيان الأعمال لنطاق عمل المشروع

مرفق 2_ نطاق أعمال وجدول الكميات لمشروع خدمات الزوار والبنية الأساسية بمحمية أبوجالوم

- موقع سخن

| 1-1 | بالمقطوعية - أعمال إزالة الغرف القائمة (غير مكتملة البناء) المبينة في الصور المرفقة ، عدد إثنين غرفة بمساحة 45 متر مسطح للغرفة الواحدة ، مع إزالة كافة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية خارج المحمية مع تسوية المنطقة بعد تمام الإزالة |
| --- | --- |
| 1-2 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ تمهيد و تحديد منطقة انتظار سيارات (مع توريد وتنفيذ علامات توجيهية لدخول، خروج و انتظار السيارات) بالمسطح المطلوب، عدد 10 سيارة. |
| 1-3 | بالعدد – تنفيذ عدد واحد مظلة بأساس وأعمدة حجرية وبسقف من الخشب والجريد ، بأبعاد12م*6م (حسب النموذج بالتصميم الإسترشادي المرفق) والعمل يشمل الحفر والردم والإختبارات المؤكدة للجودة ، وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 1-4 | بالعدد - أعمال توريد وتنفيذ عدد واحد موقد شواء من الحجر حسب التصميم المرفق ، والعمل يشمل الحفر والردم وأعمال توريد وتنفيذ الأعمال الحجرية وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية قبل التنفيذ وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| 1-5 | بالعدد - تنفيذ عدد واحد وحدة فصل للمخلفات ، تتكون من وحدات داخلية (2 بلاستيك، 1 مواد عضوية، 1 مواد اخرى) ، على أن يشمل العمل توريد كافة المواد اللازمة لتنفيذ الوحدة حسب التصميم المعتمد بالأغطية المناسبة للوحدة ووضع علامات واضحة على الوحدة من الخارج بالمواد المعتمدة ، والعمل يشمل كافة الإكسسوارات المطلوبة وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، أصول الصناعة. |
| 1-6 | بالمقطوعية - أعمال تنفيذ دورة مياه جافة حسب التصميم الإسترشادي المرفق (2 رجال + 2 سيدات) ، والعمل يشمل توريد كافة المواد اللازمة لإنهاء الأعمال شاملة كافة الأجهزة الصحية والتوصيلات الداخلية والخارجية وكافة مايلزم لإنهاء البند طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |

- موقع رأس مملح

| 2-1 | بالمقطوعية - أعمال إزالة المظلات الخرسانية القائمة بالموقع (غير مكتملة البناء)المبينة في الصور المرفقة ، عدد إثنين مظلة بمساحة 25 متر مسطح للمظلة الواحدة مع إزالة قواعد مظلة قديمة قائمة بالموقع بمسطح 50 متر مسطح ، مع إزالة كافة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية خارج المحمية مع تسوية المنطقة بعد تمام الإزالة |
| --- | --- |
| 2-2 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ تمهيد و تحديد منطقة انتظار سيارات (مع توريد وتنفيذ علامات توجيهية لدخول، خروج و انتظار السيارات) بالمسطح المطلوب، عدد 10 سيارة. |
| 2-3 | بالعدد – تنفيذ عدد إثنين مظلة بأساس وأعمدة حجرية وبسقف من الخشب والجريد ، بأبعاد12م*6م (حسب النموذج بالتصميم الإسترشادي المرفق) والعمل يشمل الحفر والردم والإختبارات المؤكدة للجودة ، وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 2-4 | بالعدد - أعمال توريد وتنفيذ عدد واحد موقد شواء من الحجر حسب التصميم المرفق ، والعمل يشمل الحفر والردم وأعمال توريد وتنفيذ الأعمال الحجرية وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية قبل التنفيذ وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| 2-5 | بالعدد - أعمال تنفيذ عدد واحد وحدة فصل للمخلفات ، تتكون من وحدات داخلية (2 بلاستيك، 1 مواد عضوية، 1 مواد اخرى) ، على أن يشمل العمل توريد كافة المواد اللازمة لتنفيذ الوحدة حسب التصميم المرفق بالأغطية المناسبة للوحدة ووضع علامات واضحة على الوحدة من الخارج بالمواد المعتمدة ، والعمل يشمل كافة الإكسسوارات المطلوبة وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، أصول الصناعة. |
| 2-6 | بالمقطوعية - أعمال تنفيذ دورة مياه جافة حسب التصميم الإسترشادي المرفق (2 رجال + 2 سيدات) ، والعمل يشمل توريد كافة المواد اللازمة لإنهاء الأعمال شاملة كافة الأجهزة الصحية والتوصيلات الداخلية والخارجية وكافة مايلزم لإنهاء البند طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |

- موقع الرهيبات

| 3-1 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ تمهيد و تحديد منطقة انتظار سيارات (مع توريد وتنفيذ علامات توجيهية لدخول، خروج و انتظار السيارات) بالمسطح المطلوب، عدد 10 سيارة. |
| --- | --- |
| 3-2 | بالعدد – تنفيذ عدد إثنين مظلة بأساس وأعمدة حجرية وبسقف من الخشب والجريد ، بأبعاد12م*6م (حسب النموذج بالتصميم الإسترشادي المرفق) والعمل يشمل الحفر والردم والإختبارات المؤكدة للجودة ، وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 3-3 | أعمال توريد وتنفيذ عدد اثنان موقد شواء من الحجر حسب التصميم المرفق ، والعمل يشمل الحفر والردم وأعمال توريد وتنفيذ الأعمال الحجرية وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية قبل التنفيذ وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| 3-4 | بالمقطوعية - أعمال تنفيذ دورة مياه جافة حسب التصميم الإسترشادي المرفق (2 رجال + 2 سيدات) ، والعمل يشمل توريد كافة المواد اللازمة لإنهاء الأعمال شاملة كافة الأجهزة الصحية والتوصيلات الداخلية والخارجية وكافة مايلزم لإنهاء البند طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 3-5 | أعمال تنفيذ عدد إثنان وحدة فصل للمخلفات ، تتكون من وحدات داخلية (2 بلاستيك، 1 مواد عضوية، 1 مواد اخرى) ، على أن يشمل العمل توريد كافة المواد اللازمة لتنفيذ الوحدة حسب التصميم المرفق بالأغطية المناسبة للوحدة ووضع علامات واضحة على الوحدة من الخارج بالمواد المعتمدة ، والعمل يشمل كافة الإكسسوارات المطلوبة وكافة مايلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، أصول الصناعة. |

- موقع مدخل وادي الرساسة (بجوار مبنى البريفاب)

| 4-1 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ تمهيد و تحديد منطقة انتظار سيارات (مع توريد وتنفيذ علامات توجيهية لدخول، خروج و انتظار السيارات) بالمسطح المطلوب ، عدد 20 سيارة. |
| --- | --- |
| 4-2 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ ازالة العريشة المتهالكة القديمة القائمة في المنطقة مع إزالة ونقل المخلفات للمقالب العمومية خارج المحمية وإعادة الوضع على ما كان عليه. |
| 4-3 | بالعدد – تنفيذ عدد إثنين مظلة بأساس وأعمدة حجرية وبسقف من الخشب والجريد ، بأبعاد12م*6م (حسب النموذج بالتصميم الإسترشادي المرفق) والعمل يشمل الحفر والردم والإختبارات المؤكدة للجودة ، وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 4-4 | أعمال توريد وتنفيذ عدد اثنان موقد شواء من الحجر حسب التصميم المرفق ، والعمل يشمل الحفر والردم وأعمال توريد وتنفيذ الأعمال الحجرية وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية قبل التنفيذ وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| 4-5 | أعمال تنفيذ عدد إثنان وحدة فصل للمخلفات ، تتكون من وحدات داخلية (2 بلاستيك، 1 مواد عضوية، 1 مواد اخرى) ، على أن يشمل العمل توريد كافة المواد اللازمة لتنفيذ الوحدة حسب التصميم المرفق بالأغطية المناسبة للوحدة ووضع علامات واضحة على الوحدة من الخارج بالمواد المعتمدة ، والعمل يشمل كافة الإكسسوارات المطلوبة وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، أصول الصناعة. |
| 4-6 | بالمقطوعية - أعمال تنفيذ دورة مياه جافة حسب التصميم الإسترشادي المرفق (2 رجال + 2 سيدات) ، والعمل يشمل توريد كافة المواد اللازمة لإنهاء الأعمال شاملة كافة الأجهزة الصحية والتوصيلات الداخلية والخارجية وكافة ما يلزم لإنهاء البند طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |

- موقع شمال الدحيلة

| 5-1 | بالمقطوعية – أعمال تنفيذ تمهيد و تحديد منطقة انتظار سيارات (مع توريد وتنفيذ علامات توجيهية لدخول، خروج و انتظار السيارات) بالمسطح المطلوب ، عدد 20 سيارة. |
| --- | --- |
| 5-2 | بالعدد – تنفيذ عدد إثنين مظلة بأساس وأعمدة حجرية وبسقف من الخشب والجريد ، بأبعاد12م*6م (حسب النموذج بالتصميم الإسترشادي المرفق) والعمل يشمل الحفر والردم والإختبارات المؤكدة للجودة ، وكافة مايلزم لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات والرسومات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، وأصول الصناعة. |
| 5-3 | أعمال تنفيذ عدد إثنان وحدة فصل للمخلفات ، تتكون من وحدات داخلية (2 بلاستيك، 1 مواد عضوية، 1 مواد اخرى) ، على أن يشمل العمل توريد كافة المواد اللازمة لتنفيذ الوحدة حسب التصميم المرفق بالأغطية المناسبة للوحدة ووضع علامات واضحة على الوحدة من الخارج بالمواد المعتمدة ، والعمل يشمل كافة الإكسسوارات المطلوبة وكافة مايلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة ، تعليمات جهاز الإشراف ، أصول الصناعة. |

- مسارات الزيارة لمناطق المشاهدة بالبلوهول

|  | منطقة مشاهدة البلوهول رقم 1 ، 2 |
| --- | --- |
| 6-1 | بالمقطوعية –تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد مسارين لصعود الجبل خلف منطقة الكافيتيريات بالبلوهول بطول إجمالي 120 متر طولي للمسار الواحد ، وبعرض 120 سم للمسار الواحد ، وذلك للوصول لنقطة المشاهدة العلوية ، ويشمل العمل تسوية المسار وتهيئته للصعود الآمن للأفراد عن طريق التسوية وعمل درج بالنحت الطبيعي في الجبل أو بالبناء بالأحجار للدرج ، مع تأمين ميول جوانب المسار بالتدبيش أو خلافه من وسائل السند المختلفة لحماية ميول المسار ، مع تركيب أسوار حماية من الحديد المعالج لمقاومة العوامل الجوية في المناطق الخطرة بالمسارين بطول 60 متر طولي بإرتفاع 100 سم ، مع تسوية منطقتي المشاهدة العلوية وتسويتهم وتنفيذ سور حماية بالمنطقتين بنفس مواصفات سور حماية المسار وبطول 40 متر طولي بكلا المنطقتين ، والبند يشمل جميع ما يلزم من إختبارات مؤكدة للجودة وجميع مايلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ، والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
|  | منطقة مشاهدة البيلز رقم 3 |
| 6-2 | بالمقطوعية -تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد مسار لصعود الجبل خلف منطقة كافيتيريا الفنار بطول إجمالي 80 متر طولي وبعرض 120 سم للوصول لنقطة المشاهدة العلوية ، ويشمل العمل تسوية المسار وتهيئته للصعود الآمن للأفراد عن طريق التسوية وعمل درج بالنحت الطبيعي في الجبل أو بالبناء بالأحجار للدرج في الأماكن الغير مستوية وصعبة الصعود المحددة على الطبيعة ، مع تأمين ميول جوانب المسار بالتدبيش أو خلافه من وسائل السند المختلفة لحماية ميول المسار في الأماكن المحددة على الطبيعة طبقا لتعليمات جهاز الإشراف ، مع تركيب أسوار حماية من الحديد المعالج لمقاومة العوامل الجوية في المناطق الخطرة بالمسار بطول 20 متر طولي بإرتفاع 100 سم ، مع تسوية منطقة المشاهدة العلوية وتسويتها وتنفيذ سور حماية بالمنطقة العلوية بنفس مواصفات سور حماية المسار وبطول 20 متر طولي ، والبند يشمل جميع ما يلزم من إختبارات مؤكدة للجودة وجميع مايلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ، والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |

- أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة المبنى الخشبي بوادي الدحيلة (مبنى معلومات المحمية)

| 7-1 | بالمقطوعية – تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى الخشبي بمنطقة الدحيلة وإعادة تصميم الفراغات الداخلية ليعمل كمركز خدمات غوص (تأجير معدات السنور كل والمعدات البحرية ، ومركز لعرض وبيع المنتجات البدوية..) ، والعمل يشمل إعادة تاهيل كافة المكونات الداخلية للمبنى من أعمال دهانات وقواطيع وأعمال كهربائية وأرضيات مع تغيير كافة ما يلزم من أعمال التشطيبات الداخلية لتهيئة المبنى للعمل حسب المطلوب ، مع تركيب أبواب وشبابيك حديد كريتال على أبواب وشبابيك المبنى للحماية من السرقة بالقطاعات حسب الرسومات التنفيذية المعتمدة ، والعمل يشمل مراجعة وصيانة كافة مكونات وحدة الطاقة الشمسية لتعمل بالصورة الكاملة لتغذية إحتياجات المبنى حسب وظيفته كمركز غوص بالمنطقة ، والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| --- | --- |

- أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة مبنى البريفاب بوادي الرساسة

| 8-1 | بالمقطوعية - تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى الخشبي (البريفاب) بوادي الرساسة للعمل كمقر سكني لإدارة المحمية حسب إستخدامه الأصلي والمنشأ من أجله المبنى ، والعمل يشمل إعادة تاهيل كافة المكونات الداخلية للمبنى من أعمال دهانات وقواطيع جبسية ومباني وأعمال كهربائية وصحية وأرضيات مع تغيير كافة ما يلزم من أعمال التشطيبات الداخلية لتهيئة المبنى لإعادة تشغيله كمبنى سكن إدارة المحمية حسب المطلوب ، مع تنفيذ سور حماية لمحيط المبنى يشمل بوابة دخول مؤمنة ، مع تركيب أبواب وشبابيك حديد كريتال على أبواب وشبابيك المبنى للحماية من السرقة بالقطاعات حسب الرسومات التنفيذية المعتمدة ، والعمل يشمل مراجعة وصيانة كافة مكونات وحدة الطاقة الشمسية لتعمل بالصورة الكاملة لتغذية إحتياجات المبنى حسب وظيفته كمبنى سكن لإدارة المحمية ، والبند يشمل تأثيثه وفرشه بالمتطلبات الأساسية كسكن إداري ، مع تركيب نظام كاميرات مراقبة بما يشمله من عدد 2 كاميرا وجهاز تخزين يكفى لمدة شهر تسجيل واحد مع شاشة عرض مقاس 32 بوصة بكافة التوصيلات والإكسسوارات، وجميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| --- | --- |

- اعمال صيانة المدقات

| 9-1 | بالمقطوعية –تنفيذ أعمال تسوية و تمهيد مدق طريق الزيارة الساحلي بطول 10كم وعرض 6 متر ، وذلك من مدخل وادي الرساسة حتى منطقة الدحيلة ، والعمل يشمل تنفيذ اعمال إحلال في الأماكن المحددة على الطبيعة طبقا لتعليمات جهاز الإشراف وإدارة المحمية بطول 4 كم من إجمالي طول مدق طريق الزيارة الساحلي وبعرض 6 متر ، على أن يتم تنفيذ الإحلال بتنفيذ أعمال توريد وفرد ودمك طبقة الأساس الحجريبطبقة واحدة بسمك 20سم بالميول المطلوبة والوصول لنسبة دك لاتقل عن 98% ،والبند يشمل كافة الإختبارات المؤكدة للجودة وجميع مايلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنيةوالكود المصري للطرق الحضرية والخلوية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| --- | --- |

- اعمال تحديد المدقات

| 10-1 | بالمقطوعية –توريد وتركيب تحديد المدقات بعلامات من الحجر أو قوائم خشبية من الجازورين المعالج لمقاومة العوامل الجوية وخلافه ، بقطر لايقل عن 15سم وبطول لا يزيد عن 70 سم من منسوب التأسيس مثبتة بقواعد حجرية / خرسانية تحت الأرض بسمك لا يقل عن 30سم ، على أن يتم تحديد مدق مسار الزيارة في الأماكن المحددة على الطبيعة بطول 2كم على الجانبين ، من إجمالي طول المدق وبمسافات بينية بين القوائم لاتزيد عن 3 متر عند مداخل مناطق الزيارة ، و6 متر على باقي مسار المدق ، وذلك حسب الرسومات التنفيذية المعتمدة قبل التنفيذ ، والعمل يشمل الحفر والردم وقواعد المحددات وكافة الإختبارات التأكيدية لجودة الأعمال ، والعمل يشمل كافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية المعتمدة وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة ، حسب التصميم المعتمد قبل التنفيذ. |
| --- | --- |

- اعمال العلامات التوجيهية / الإرشادية / المعلوماتية

بالعدد –توريد وتركيب وتنفيذ علامات توجيهية و ارشادية ومعلوماتية ذات قطاعات ملائمة حسب التصميم المعتمد  بالعدد والوصف ، على أن يتم معالجة مكونات اللوحات ضد العوامل الجوية لضمان جودتها في الظروف الجوية المختلفة بالمحمية ، حسب كما هو موضح بالجدول التالي:

| م | نوع | مكان | عدد | المقاس والوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الالتزام بالمدق بالسرعة 40كم | بطول المدق | 10 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 60 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |
| 2 | مسار الصعود إلتزم المسار | مسارات صعود الجبل البلوهول | 3 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 60 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |
| 3 | يرجى الحذر المكان غير مناسب للوقوف | مسارات صعود الجبل البلوهول | 4 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 60 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |
| 4 | معلومات عن البلوهول والبيلز + التنوع البيولوجي | أعلي المسارات | 3 | لوحة من مادة اليكوبوند مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد |
| 5 | إلي رأس أبو جالوم (6 كم) | البلوهول بمفترق المدق المؤدي للدحيلة | 1 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 160 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |
| 6 | محمية أبو جالوم عزيزي الزائر إستمتع بجمال الطبيعة ورجاءً لا تأخذ شيئاً معك ولا تترك شيئاً خلفك وعدم مخالفة القانون * صوره التعليمات في الجنب | علي المدق الساحلي الواصل بين البلوهول والدحيلة وعلي شاطئ أماكن الزيارة | 5 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 7 | محمية أبو جالوم أرض ملك الدولة ممنوع البناء نهائياً لعدم التعرض للمسائلة القانونية | أماكن متفرقه علي طول الساحل | 4 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 8 | لوحه معلوماتية وخريطة عن الموقع | موقع غوص جنوب الدحيلة | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 9 | لوحه معلوماتية وخريطة عن الموقع | موقع غوص شمال الدحيلة | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 10 | لوحه معلوماتية وخريطة عن الموقع | موقع غوص الحصاة | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 11 | لوحه معلوماتية وخريطة عن الموقع | موقع غوص الخريمات | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 12 | لوحه معلوماتية وخريطة عن الموقع | موقع غوص رأس مملح | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 13 | لوحه معلوماتية عن العقده | مدخل وادي العقده | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 14 | لوحه معلوماتية عن الدحيلة | قرية الدحيلة | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 15 | لوحه معلوماتية عن العميد | قرية العميد | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 16 | لوحه معلوماتية عن اللاجونا | اللاجونا | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 17 | لوحه معلوماتية عن الشقوق الزلزالية | مملح | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 18 | لوحه معلوماتية وادي الرساسة | وادي الرساسة | 2 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 19 | لوحه معلوماتية وادي الفرش | وادي الفرش | 1 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 20 | لوحة معلوماتية | أماكن متفرقة حسب تعليمات المحمية | 3 | لوحة من مادة اليكوبوند مطبوع عليها المحتوى بالتصميم المعتمد بالمادة المعتمدة قبل التنفيذ ، مثبتة على قاعدة من الحجر السيناوي حسب التصميم المعتمد العام للوحة |
| 21 | أسماء مواقع الزيارة ومعالم المحمية | عند مناطق الزيارة | 5 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 160 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |
| 22 | لوحة توجيهية | أماكن متفرقة حسب تعليمات المحمية | 5 | لوحة خشبية بالسمك المطلوب مثبتة على قائم خشبي بالقطر المطلوب وبالطول المناسب بما يتيح تثبيت بعمق 50 سم في التربة بقاعدة حجرية / خرسانية وأن تكون العلامة على إرتفاع 160 سم من سطح الأرض الطبيعية ، مع الكتابة بالحفر بالعمق المطلوب والإظهار باللون بالمواصفات المعتمدة ، على أن يتم معالجة الخشب لمقاومة العوامل الجوية. |

- أعمال أخرى

| 12-1 | بالمقطوعية – توريد وفرش تأثيث غرفة التحصيل بمدخل البلوهول ومكتب المحمية بالبلوهول عبارة عن (مكتب للمحصل ، مكتب لغرفة الإدارة ، عدد 6 كرسي للمكاتب والإدارة ، عدد 2 كنبة مكتب ، عدد ترابيزة أنتريه مكتب ، عدد 2 دولاب حفظ ملفات ومستندات ، عدد 2 طفاية حريق بالحامل ، عدد 2 ثلاجة مكتب مقاس 8 قدم) ، والعمل يشمل كافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| --- | --- |
| 12-2 | بالمقطوعية – توريد وتركيب نظام مراقبة بالكاميرات لبوابة التحصيل ومكتب المحمية بالبلوهول للتأمين ( على أن يشمل النظام لكل مكان عدد 2 كاميرا بالجودة العالية ولتحمل الظروف الجوية بالموقع ، مع تركيب شاشة عرض بمقاس لا يقل عن 32 بوصة ، مع جهاز تخزين بسعة لا تقل عن شهر تسجيل واحد) شامل جميع التوصيلات والإكسسوارات وخلافه ، على أن يتم تقديم المواصفات الفنية للإعتماد من جهاز الإشراف قبل التوريد والتركيب ، والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة. |
| 12-3 | بالعدد – توريد وتركيب وإختبار خزان مياه عدد أربعة سعة 2 متر مكعب للخزان الواحد من مادة الإتش دي بي إي للتركيب بالمقر الإداري للمحمية بمدينة نويبع ، والعمل يشمل توريد وتركيب كافة الإحتياجات من جلب ومحابس وتوصيلات ومواسير وإكسسوارات وخلافه ، وكافة ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وأصول الصناعة |

ملحق 2

التصميمات والنماذج الإسترشادية المقترحة لعناصر المشروع

مرفق 2_ التصميمات والنماذج الإسترشادية المقترحة لعناصر مشروع التطوير

النموذج الإسترشادي المقترح للمظلات

منظور يوضح  نموذج التصميم المقترح لموقد الشواء و منضدة التحضير

منظور يوضح نموذج التصميم المقترح لوحدة فصل المخلفات

نموذج إسترشادي للوحات الإرشادية الخشبية

نموذج إسترشادي للوحة المعلوماتية حجر + اليكوبوند

منظور يوضح التصميم المقترح الإسترشادي للحمامات الجافة المطلوبة ضمن نطاق عمل المشروع

قطاع للتصميم المقترح الإسترشادي للحمامات الجافة ضمن نطاق عمل المشروع

ملحق 3

نموذج العرض المالي الإجمالي للمشروع والتفصيلي لمكونات نطاق العمل

مرفق 3_نموذج العرض المالي الاجمالي و التفصيلي

بالمقطوعية – اجمالي عرض السعر المالي للمشروع شاملة الضرائب مع بيان نسبتها:		جنيه مصري فقط

بالمقطوعية – تفصيل تكلفة المكونات بنطاق اعمال المشروع :

| رقم |  | سعر |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 1-3 |  |  |
| 1-4 |  |  |
| 1-5 |  |  |
| 1-6 |  |  |
| 2 |  |  |
| 2-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |
| 2-3 |  |  |
| 2-4 |  |  |
| 2-5 |  |  |
| 2-6 |  |  |
| 3 |  |  |
| 3-1 |  |  |
| 3-2 |  |  |
| 3-3 |  |  |
| 3-4 |  |  |
| 3-5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 4-1 |  |  |
| 4-2 |  |  |
| 4-3 |  |  |
| 4-4 |  |  |
| 4-5 |  |  |
| 4-6 |  |  |
| 5 |  |  |
| 5-1 |  |  |
| 5-2 |  |  |
| 5-3 |  |  |
| 6 |  |  |
| 6-1 |  |  |
| 6-2 |  |  |
| 7 |  |  |
| 7-1 |  |  |
| 8 |  |  |
| 8-1 |  |  |
| 9 |  |  |
| 9-1 |  |  |
| 10 |  |  |
| 10-1 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 12-1 |  |  |
| 12-2 |  |  |
| 12-3 |  |  |

ملاحظات على العرض المالي (إن وجد) :

ملحق 4

صور على الطبيعة وصور بالأقمار الصناعية لأماكن نطاق عمل المشروع

صورة بالقمر الصناعي لتوضيح مسار المدق من وادي الرساسة حتى منطقة الدحيلة

خريطةتوضح مناطق الجذب السياحي الحالية والمقترحه مستقبلاً والمناطق المغلقه لأي نشاط سياحي

صور توضيحية لمناطق الأعمال بالمشروع

موقع سخن

موقع رأس مملح

موقع الرهيبات

موقع البريفاب بوادي الرساسة

موقع شمال الدحيلة

صور لمواقع العلامات الإرشادية

| صوره لموقع رأس مملح | صوره لموقع حصاة الحجر |
| --- | --- |
| صوره لمنطقة تخييم اللاجونا | صوره لقرية العميد |
| صوره فوتوغرافية وبالقمر الصناعي لتجمع الدحيلة | الحشية |
| موقع غوص الحصاه | صوره لموقع شمال الدحيلة |
| صوره لموقع غوص جنوب الدحيلة | صوره لموقع غوص الخريمات-العميد |
| صوره لموقع الرساسة | صوره لمدق الجمال (البلوهول-ابوجالوم) |

صور لمسارات الصعود بمنطقتي البلوهول والبيلز

صور لطريق مسار مدق الزيارة من وادي الرساسة حتى موقع الدحيلة