**ЧАСТЬ 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА**

***(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)***

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение **RFQ/010/20 (ПЕРЕОБЪЯВЛЕНИЕ) РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ГРАЖДАНАМ УВЕДОМЛЯТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ** [[1]](#footnote-1):

**Таблица 1 – Предложение на поставку товаров и услуг, соответствующих техническим характеристикам и требованиям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОПИСАНИЕ УСЛУГ** | **Сроки сдачи (Недели)** | **РЕЗУЛЬТАТ** | **ЦЕНА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ**  **(Узб. сум)** |
| Цена без НДС |
|  | Создание ядра информационной системы | 4 недель | Ядро ИС |  |
| Создание тестовой версии информационной системы | 3 недели | Тестовая версия ИС |
| Создание финальной версии информационной системы | 3 недели | Финальная версия ИС |
|  | Интегрирование разрабатываемой системы с официальным веб-сайтом Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции | 4 недель | Пилотирование на веб-сайте РМК.  Протоколы проведения испытаний с указанием замечаний и сроков их устранения. |  |
| Проведение тестовых испытаний информационной системы. | 3 недели |
|  | Пуск промышленной эксплуатации веб версии | 2 недели | Приемо-сдаточные испытания. |  |
|  | Техническая поддержка информационной системы | в течение  12 календарных месяцев с момента завершения работ по созданию и введению в эксплуатацию информационной системы | Исправление ошибок, возникших при работе ИС.  Консультации технических специалистов.  Консультации пользователей по вопросам работы в ИС. |  |
|  | **НДС (для компаний зарегистрированных в качестве плательщиков НДС)** |  |  |  |
|  | **Итоговая цена предложения, включающая все расходы** |  |  |  |

Примечания:

1. Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
2. Образцы всех товаров необходимо предоставить вместе с предлагаемой заявкой (если применимо).
3. Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию (если применимо).
4. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
5. Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением (если применимо).

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

# Таблица 2: Пред ложение по вы полнению д ругих ус лов ий и с оотв етс тв ующих требов аний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Другая информация, касающаяся нашего**  **Предложения:** | **Ваш ответ** | | |
| ***Да, мы***  ***выполним*** | ***Нет, мы не***  ***выполним*** | ***Если Вы не можете***  ***выполнить, дайте встречное предложение*** |
| • Контракт заключается на срок 20 недель со дня подписания Контракта обеими сторонами  • Сроки сдачи:  - Первый этап – подготовительный: 10 недель  - Второй этап-основной: 7 недель  - Третий этап – заключительный: 2 недели календарных дней |  |  |  |
| Предлагаемый период гарантии:  Не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента завершения работ по созданию и введению в эксплуатацию Системы |  |  |  |
| Техническая поддержка информационной системы запасным частям и работам – 12 мес. с момента завершения работ по созданию и введению в эксплуатацию ИС |  |  |  |
| Принятие Общих условий и положений ПРООН |  |  |  |
| Требования к системе в целом в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Требования к функциям, выполняемым системой в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Требования к видам обеспечения в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Требования к составу и содержанию работ о подготовке объекта информатизации к вводу системы в действие в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Инструктирование в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Гарантийная поддержка в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |
| Требования к документированию в соответствии с Приложением 1. |  |  |  |

*[Имя и подпись уполномоченного лица] [Должность]*

*[Дата]*

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html>

При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]** | **Ответ заявителя** |
| Срок действия предложения:  🗹 60 дней  В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подаваемые документы:  • Описание проекта «Разработка мобильного приложения, позволяющего гражданам уведомлять о фактах коррупции в государственных органах»;  • Действующее свидетельство о регистрации организации копия;  • Резюме для руководителя группы, высшего / ключевого персонала и не менее пяти - десяти сотрудников;  • Описание технического потенциала организации и предлагаемый План работы по Техзаданию;  • заполненные и подписанные формы приложения при подаче заявок; | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предлагаемый период гарантии:  Не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента завершения работ по созданию и введению в эксплуатацию Системы | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Условия оплаты:  • Оплата производится в узбекских сумах (UZS) и осуществляется поэтапно по факту сдачи работ:  • Первый этап –Создание информационной системы.  - **35% от общей суммы контракта**  • Второй этап- внедрение. Интегрирование и проведение тестовых испытаний информационной системы.  - **35% от общей суммы контракта**  • Третий этап – заключительный. Пуск промышленной эксплуатации веб версии.  - **30% от общей суммы контракта** | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сроки и план-график выполнения:    • Контракт заключается на срок 20 недель со дня подписания Контракта обеими сторонами  • Сроки сдачи:  - Первый этап – подготовительный: 10 недель  - Второй этап-основной: 7 недель  - Третий этап – заключительный: 2 недели | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Налог на добавленную стоимость  Коммерческое предложение для зарегистрированных компаний в РУз должно быть включена и указано отдельной стоимостью (в случае если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС) | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: Русском языке, Узбекском языке (латиница) | ☐ Да  ☐ Нет  ☐ Пожалуйста, объясните в случае «Нет»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ликвидированные убытки:  ☒ Будет наложено в следующих условиях:  Процент от стоимости контракта за день просрочки: 0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки до максимальной суммы 10% от суммы контракта и последующее аннулирвоание контракта без права возмещения понесенных затрат  Макс. кол-во дней задержки: 30 календарных дней.  После чего ПРООН может расторгнуть контракт. | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН; | ☐ Не включена  ☐ Включена  ☐Пожалуйста, объясните в случае “Включена”: |
| Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке <https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct> | ☐ Принимается  ☐ Не принимается  ☐ Пожалуйста, объясните в случае “Не принимается”: |

|  |
| --- |
| Официальное название Претендента: [*вставить официальное название Претендента]* |
| Юридический адрес в стране регистрации: *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]* |
| Контактная информация об уполномоченном представителе Претендента  ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]*  Номер телефона: *[вставить номера телефона уполномоченного представителя Претендента]*  Адрес эл. почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]* |

*[Имя и подпись уполномоченного лица]*

*[Должность]*

*[Дата]*

1. Цены на товары должны быть предложены согласно условиям INCOTERMS, указанным в настоящем запросе на предоставление коммерческого предложения. [↑](#footnote-ref-1)