REQUEST FOR QUOTATION (RFQ 26/2020)

(services)

| RFQ 26/2020 Adjustment of existing technical documentation for regulation of Bogovinjska River | DATE: April 9, 2020 |
| --- | --- |
|  | REFERENCE: UNDP 00105326 Improving Resilience to Floods in Polog Region |

Dear Sir / Madam:

# We kindly request you to submit your quotation in mkd, VAT excluded for Adjustment of existing technical documentation for regulation of Bogovinjska River, as detailed in Annex 1 of this RFQ.  When preparing your quotation, please be guided by the form attached hereto as Annex 2.

# Quotations may be submitted on or before April 30, 2020 by 11:00am via dedicted email: offers.mk@undp.org

# Subject: MKDRFQ25 - 2020 for Bogovinjska Reka

It shall remain your responsibility to ensure that your quotation will reach UNDP before the deadline.  Quotations that are received by UNDP after the deadline indicated above, for whatever reason, shall not be considered for evaluation.

Please take note of the following requirements and conditions pertaining to the supply of the abovementioned works

| Delivery Terms [INCOTERMS 2010] (Pls. link this to price schedule) | ☐FCA ☐CPT ☐CIP ☐DAP ☒ n/a |
| --- | --- |
| Customs clearance, if needed, shall be done by: | ☐UNDP ☐Supplier/Offeror ☐Freight Forwarder n/a |
| Exact Address/es of Delivery Location/s (identify all, if multiple) | UNDP |
| UNDP Preferred Freight Forwarder, if any | n/a |
| Distribution of shipping documents (if using freight forwarder) | n/a |
| Latest Expected Delivery Date and Time (if delivery time exceeds this, quote may be rejected by UNDP) | ☒ 4 months from the issuance of the Contract ☒ As per Delivery Schedule attached Time: Time Zone of Reference: |
| Delivery Schedule | ☒Required, Defined in the TOR (estimated at 4 months) ☐Not Required |
| Packing Requirements | n/a |
| Mode of Transport | ☐ AIR | ☐LAND |
|  | ☐SEA | ☒ n/a |
| Preferred Currency of Quotation | ☐United States Dollars ☐Euro ☒Local Currency: MKD |
| Value Added Tax on Price Quotation | ☐ Must be inclusive of VAT and other applicable indirect taxes ☒ Must be exclusive of VAT |
| After-sales services required | ☐Warranty on Parts and Labor for minimum period of Click to type ☐Technical Support ☐Provision of Service Unit when pulled out for maintenance/ repair n/a |
| Deadline for the Submission of Quotation | Thursday, April 30, 2020 and 11:00am |
| All documentations requested, (including catalogs, instructions and operating manuals), shall be in this language | ☒ English (except copies of original documents shall be submitted in Macedonian, no translation required) ☐ French ☐ Spanish ☒ Macedonian |
| Documents to be submitted | Following Documents Establishing Offeror’s Eligibility & Qualifications must be submitted and include the following: Required documents: ☒ Duly Accomplished form as provided in Annex 3 ☒ Company Profile including details of past experience of at least 8 years in preparation oof technical documentation (basic, technical designs) especially in the area of hydrotechnial engineering such as regulation of rivers and torrents, construction of dams and other similar hydraulic structures, design of erosion control measures. ☒ Latest Business Registration Certificate (a copy of Tekovna Sostojba); ☒ Authorisation A for design from construction issued by the Ministry of Transport and Comminications ☒ List of at minimum 5 completed projects of similar complexity (preparation of basic design for regulation of rivers/torrents, construction of dams and similar complex hydraulic structures) ☒ CVs of the five (5) experts reflecting qualifications requirements required in the TOR ☒ Statement of Availability ☒ Financial Offer. The offer must be expressed in MKD |
| Way of submission of documents by Email: | Documents to be submitted by email to dedicated email: offers.mk@undp.org SUBJECT: OFFER MKDRFQ26 - 2020 for Bogovinjska Reka Format: PDF files All files must be in PDF and free of viruses and not corrupted. Technical and Financial OFFER must be separately uploaded. Max. size of uploaded files (per document) must not exceed: 30 MB ONLY FINANCIAL offer will be submitted as PDF “password protected file”, DIGITALLY signed and or signed and scanned in the .pdf format. Password for Financial OFFER SHALL be provided to UNDP ONLY after the DEADLINE latest the NEXT day by 11am (Password protection of a PDF document can be done using Adobe Reader. Open the PDF and choose Tools > Protect > Encrypt > Encrypt with Password) |
| Period of Validity of Quotes starting the Submission Date | ☐ 60 days ☐ 90 days X 120 days In exceptional circumstances, UNDP may request the Vendor to extend the validity of the Quotation beyond what has been initially indicated in this RFQ. The Proposal shall then confirm the extension in writing, without any modification whatsoever on the Quotation. |
| Partial Quotes | ☒ Not permitted ☐ Permitted [pls. provide conditions for partial quotes, and ensure that requirements are properly listed to allow partial quotes (e.g., in lots, etc.)] |
| Payment Terms | ☒ As per the following schedule: Installment Output Timeline 20% Upon collection of the field data and review of the existing documentation 1.5 months upon signing of contract 60% Upon submission of a working version of the updated basic design 3 months upon signing of contract 20% Upon submission of final version of the basic design (upon completion of review) 4 months upon signing of contract Based upon Invoices submitted by the Contractor, UNDP shall make payments. Invoices shall indicate the output completed. Invoices shall be paid within 30 (thirty) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP. |
| Liquidated Damages | n/a |
| Evaluation Criteria [check as many as applicable] | ☒ Technical responsiveness/Full compliance to requirements and lowest price Comprehensiveness of after-sales services ☒ Full acceptance of the Contract General Terms and Conditions ☐ Earliest Delivery / Shortest Lead Time ☐ Others [pls. specify] |
| UNDP will award to: | ☒ One and only one supplier ☐ One or more Suppliers |
| Type of Contract to be Signed | ☒ Contract for Professional services/minime contract ☐ Long-Term Agreement (if LTA will be signed, specify the document that will trigger the call-off. E.g., PO, etc.) ☐ Other Type/s of Contract [pls. specify] |
| General Terms and conditions | http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html Non-acceptance of the terms of the General Terms and Conditions (GTC) shall be grounds for disqualification from this procurement process. |
| Special conditions of Contract | ☒ n/a ☐ Others |
| Conditions for Release of Payment | ☐ Passing Inspection verification of works by the Supervising Engineer ☐ Written Acceptance of works based on full compliance with RFQ requirements ☐ Passing all Testing [specify standard, if possible] ☐ Completion of Training on Operation and Maintenance [specify no. of trainees, and location of training, if possible ☒ Others:Delivered Outputs accepted by licensed reviewer and UNDP |
| Annexes to this RFQ | ☒ TOR (Annex 1) ☒ Evaluation Criteria/relevant projects (Annex 2) ☒ Form for Submission of Quotation (Annex 3) Non-acceptance of the terms of the General Terms and Conditions (GTC) shall be grounds for disqualification from this procurement process. |
| Contact Person for Inquiries (Written inquiries only) | Procurement Official Procurement.mk@undp.org Written inquiries only Written inquiries only Any delay in UNDP’s response shall be not used as a reason for extending the deadline for submission, unless UNDP determines that such an extension is necessary and communicates a new deadline to the Proposers. |

Goods offered shall be reviewed based on completeness and compliance of the quotation with the minimum specifications described above and any other annexes providing details of UNDP requirements.

The quotation that complies with all of the specifications, requirements and offers the lowest price, as well as all other evaluation criteria indicated, shall be selected.  Any offer that does not meet the requirements shall be rejected.

Any discrepancy between the unit price and the total price (obtained by multiplying the unit price and quantity) shall be re-computed by UNDP.  The unit price shall prevail and the total price shall be corrected.  If the supplier does not accept the final price based on UNDP’s re-computation and correction of errors, its quotation will be rejected.

After UNDP has identified the lowest price offer, UNDP reserves the right to award the contract based only on the prices of the goods in the event that the transportation cost (freight and insurance) is found to be higher than UNDP’s own estimated cost if sourced from its own freight forwarder and insurance provider.

At any time during the validity of the quotation, no price variation due to escalation, inflation, fluctuation in exchange rates, or any other market factors shall be accepted by UNDP after it has received the quotation.   At the time of award of Contract or Purchase Order, UNDP reserves the right to vary (increase or decrease) the quantity of services and/or goods, by up to a maximum twenty five per cent (25%) of the total offer, without any change in the unit price or other terms and conditions.

Any Purchase Order that will be issued as a result of this RFQ shall be subject to the General Terms and Conditions attached hereto.  The mere act of submission of a quotation implies that the vendor accepts without question the General Terms and Conditions of UNDP herein attached as Annex 3.

UNDP is not bound to accept any quotation, nor award a contract/Purchase Order, nor be responsible for any costs associated with a Supplier’s preparation and submission of a quotation, regardless of the outcome or the manner of conducting the selection process.

Please be advised that UNDP’s vendor protest procedure is intended to afford an opportunity to appeal for persons or firms not awarded a purchase order or contract in a competitive procurement process.  In the event that you believe you have not been fairly treated, you can find detailed information about vendor protest procedures in the following link:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

UNDP encourages every prospective Vendor to avoid and prevent conflicts of interest, by disclosing to UNDP if you, or any of your affiliates or personnel, were involved in the preparation of the requirements, design, specifications, cost estimates, and other information used in this RFQ.

UNDP implements a zero tolerance on fraud and other proscribed practices, and is committed to identifying and addressing all such acts and practices against UNDP, as well as third parties involved in UNDP activities.  UNDP expects its suppliers to adhere to the UN Supplier Code of Conduct found in this link : http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Thank you and we look forward to receiving your quotation

ANNEX 1

Проектна Програма

за ажуририрање на постојна техничка документација за уредување на Боговињска Река

- ВОВЕД

Зголемената фреквенција и интензитет на поплавите во сливот на Горен Вардар (Полошки регион) и нивната поврзаност со социо-економските последици, Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) со поддршка на Агенцијата за развој и соработка на Швајцарија (SDC) и Секретаријатот за економски прашања на Швајцарија  (SECO), воспостави Програма за подобрување на отпорноста/флексибилноста кон поплавите во регионот на Полог (Improving Resilience to Floods in the Polog Region) со која се развиваат и имплементираат различни флексибилни и комплементарни мерки за намалување на влијанието и последиците од поплавите. Основната цел на Програмата е да се поттикнат промени во управување со ризикот од поплави на  регионално ниво, односно на ниво на речен слив, на таков начин да се забрза процесот на трансформација од чисто реактивен одговор на поплавите кон интегрално и системско управување со опасностите, ранливоста и изложеноста на заедниците, со цел да се спречат или намалат штетите и да се намали влијанието од идните поплави.

Во претходните фази на реализација на Програмата беше изработен План за управување со ризикот од поплави во сливот на Горен Вардар (Flood Risk Management Plan for the Upper Vardar River Basin – FRMP) со кој се поставени приоритетите и инвестициите на мерките за намалување и отпорноста од ризикот од поплави на ниво на слив. Планот е изработен со користење на голем број различни податоци (топографски, климатско-метеоролошки, покриеност и користење на земјиштето, економски, анализа на штетите и загубите од поплави во минатото, и др.), со кои се спроведени соодветни и препорачани хидролошки и хидраулични моделирања, како и моделирање на ризикот од поплавување од главните водотеци во сливот (реки и порои).

Со овој План се покажани взаемно поврзани процеси со кои се идентификувани критичните речни делници (најчесто урбани) каде управувањето со ризикот од поплави има значителни ограничувања, како на пример интензивно урбанизирање на речните поплавни коридори. Интервентните мерки во оваа насока имаат најголем приоритет за локалните авторитети со оглед на интензитетот на појавените ризици и последици од минатото. Во исто време,  овие мерки се со најголеми инвестиции. Во врска со овие интервентни мерки, локалните заедници преземале активности и подготвиле неколку технички проекти и започнале со реализација со одредена динамика.

Боговињска Река е еден од водотеците во сливот на Горен Вардар со голем ризик од појава на поплави. За заштита од поплавите во 2015 изработен е Основен проект за регулација на Боговињска Река од регионалниот пат во с. Боговиње во општина Боговиње, преку с. Радиовце во општина Брвеница сè до вливот во река Вардар. Со Програмата за подобрување на отпорноста кон поплавите во Полошкиот Регион (Improving Resilience to Floods in the Polog Region) се предвидува прилагодување на оваа техничка документација согласно модерните текови и стандарди кои се применуваат во Европа, како и проектирање на  препорачани практики во уредување на реки и порои (ecosystem-friendly approaches).

Препорачаните методи за уредување и реставрација на речните корита и нивните екосистеми  се базирани на почитување на природните процеси (nature-based approach). Ова подразбира да се имаат во предвид следните принципи: (1) мерките и активностите јасно да ги адресираат главните причини за деградација на речното корито и околината, (2) мерките да се конзистентни со физичките и биолошките потенцијали, (3) мерките да се сразмерни со проблемите на животната средина, и (4) со мерките јасно да се артикулираат очекуваните резултати за динамичките процеси на речниот екосистем.

Со почитување на овие принципи и практики се обезбедуваат многу придобивки како на пример: намалување на ризикот од поплави, подобрување на статусот на хидроморфолошките елементи, намалување на ерозијата и контрола на наносот, заштита на биодиверзитетот, и др. Со овие принципи и позитивни практики особено се препорачува задржување на меандрите или ре-меандрирање на речните корита онаму каде истите се канализирани.

Со оваа Проектна програма се дефинираат обврските и задачите за прилагодување и дополнување на постојната техничка документација за уредување на Боговињска Река во должина околу 1.2 km со современи и препорачани методи и техники. Основна цел на ревидираниот/ажирираниот проект е намалување на ризикот од поплавување на населението и земјоделските површини,  и обезбедување на и одржлив развој на речниот екосистем.

Новата прилагодена и дополнета техничка документација треба да ги земе во предвид резултатите и препораките изнесени во:

- План за управување со ризикот од поплави во сливот на Горен Вардар (Flood Risk Management Plan for the Upper Vardar River Basin – FRMP), Point-Pro Consulting (2018).

- Студија за управување со наносот во границите на сливот на Горен Вардар (Feasibility Study on Basin-Scale Sediment Management Options for the Polog Region), Градежен факултет (2020).

Основни принципи по кои треба да се води ажурирањето на постојната документација се: а) примена на барањата на оваа Проектна програма по однос на приоритизацијата на мерките кои произлегуваат од современите пристапи на уредување на реките (на пр., екосистемски пристап, примена на биоинженерски мерки); б) максимално искористување на сите корисни подлоги и информации содржани во постојниот проект (пр. геодезија, геотехника); в) користење на сите подлоги и информации од сите нови студии на УНДП по однос на хидрологија, хидраулика, анализа на ризик од поплави, симулации на транспорт на нанос, како и новиот Дигитален модел на теренот; г) подобрување на проектот во насока на поедноставување на интервенцијата во согласност со еколошките цели и потребата од намалување на инвестицијата; д) примена на флексибилност во изборот на техничкото решение во зависност од ризикот (на пр. усвојување на различни меродавни води за различни делници на реката во зависност од вредноста на земјиштето и инфраструктурата што е под опасност од поплавување; согласно новите пристапи честопати прифатливо е да се дозволи поплавување на површини со помала вредност заради намалување на низводниот поплавен бран каде што евентуално може да бидат изложени површини/инфраструктура со повисока вредност); и ѓ) развој на модуларно решение (решение во фази) каде што приоритизацијата на делниците ќе се прави врз основа на ризикот од поплавување (првенство да се даде на оние делници каде што постои највисок ризик, односни потенцијални загуби и штети од поплавување).

- ОПФАТ/ОБЕМ НА ПРОЕКТИРАЊЕТО И ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ НА ПРОЕКТАНТОТ

  - ПОСТОЈНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Проектантот/компанијата што ќе ја реализира оваа Проектна програма треба детално да ја прегледа постојната техничка документација со наслов Техничка документација за регулација на Боговињска Река во с. Боговиње (општина Боговиње) и с. Радиовце (општина Брвеница)изработена од Про-Инженеринг (2018) и да даде критички осврт на подлогите и спроведените анализи (хидролошки, хидраулички, геотехнички, статички). Со овој проект е разработено класично техничко решение со традиционални хидротехнички мерки и објекти чие проектирање е примарно базирано на геодетски теренски снимања и хидраулични анализи заради обезбедување на потребен попречен профил на речното корито за безбеден транспорт на усвоените максимални води (максимален проток со повратен период од 100 години).

  - РЕВИДИРАНА/АЖУРИРАНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    - Геодетски подлоги

По деталниот преглед и анализа на геодетските подлоги во постојната техничка документација од 2018 година, се препорачува Проектантот да изврши проверка на обемот, точноста и употребливоста на истите и да констатира дали има или нема потреба од дополнителни геодетски снимања на предметната речна делница (приближно 1.2 km).

Преземените и/или ажурирани геодетски подлоги треба да содржат:

- Ситуација на снимен појас во размер 1:2500

- Надолжен пресек на речното корито во размер 1:200/2500 и соодветен број на попречни профили

- Детални снимања во зона на ново проектирани објекти и изработка на ситуации во размер 1:100 или 1:2500

    - Хидролошки и хидраулички анализи

Хидролошките и хидрауличките анализи во постојната техничка документација се оценети како недоволни. Определени се карактеристични големи води со различен повратен период (2 до 100 години). Регулираното речно корито е димензионирано на максимални води со повратен период од 100 години. Согласно ЕУ Директивата за поплави (2007/60/EC) потребно е да се разгледаат најмалку три сценарија на ризик од поплави каде поплавите со повратен период од 100 години се со средна веројатност на појава. Ова значи дека во хидролошките анализи треба да се дефинираат големите води со помал и со поголем повратен период од 100 години. При определувањето на меродавните води, Проектантот треба да ги користи насоките на Планот за управување со ризикот од поплави, каде што потребното ниво на заштита е дефинирано во зависност од проценетиот ризик, односно проценка на штетите и загубите при поплавување од води со различен повратен период. Истовремено, во предвид треба да се земат и препораките на ЕУ Директивата за поплави (2007/60/EC)според која најчесто се разгледуваат најмалку три сценарија на ризик од поплави каде поплавите со повратен период од 100 години се со средна веројатност на појава.

А. Хидролошки анализи

Хидролошките анализи во новата ревидиранa техничка документација треба да содржат:

- Анализа на сливот на Боговињска Река (колку што е можно, потребните податоци треба да се преземат од постојните студии на УНДП). Во самиот проект потребно е да се вклучат информации во врска со сите геометриските и физичко-географските карактеристики на сливот (форма, големина, наклон, висинска распределба, развиеност на речна мрежа, геологија и почви, користење на земјиштето, вегетација, водни тела). Овие карактеристики да се определат со дигитални теренски податоци (DТM, ArcGIS).

- Определување на карактеристични протоци: повеќегодишни минимални, средни и максимални. Максималните протоци да се определат со различен повратен период (2, 10, 20, 50, 100, 300 и 500 години). Доколку Проектантот дојде до историски податоци за Боговињска Река, тогаш проверката на дадените податоци да ја направи со примена на соодветни статистички методи. Доколку такви податоци нема да се применат детерминистички методи кои го дефинираат процесот на истекување во сливот со податоци за врнежите (rainfall-runoff modelling). Да се користат препорачани софтверски алатки (HEC-HMS) или комбинирани хидролошки и хидраулички модели (all-in-one watershed modelling) со компоненти за симулирање на различни проблеми во речните сливови (SWAT, FLO-2D, WMS 11). Резултатите да се споредат со оние во Планот за управување со ризикот од поплави во сливот на Горен Вардар (Flood Risk Management Plan for the Upper Vardar River Basin – FRMP). Податоци за големите води со мала веројатност на појава (100, 300 и 500 години) се исклучително важни за проектирање на техничките мерки за контрола и заштита и за проверкадека истите немаат негативно влијание врз ризикот на настанот/поплавата што го надминува усвоениот меродавен проток за димензионирање на речното корито.

Б. Хидраулички анализи

Хидрауличките анализи во постојната техничка документација за уредување на Боговињска Река се недоволни и се однесуваат само на димензионирање на попречен профил на речното корито со основна цел  пропуштање на меродавниот усвоен проток (conveyance principle). Исто така, овој проект не содржи хидраулички анализи за геоморфолошките промени во речното корито и транспорт на наносот. Со активностите за иновирање на постојната техничка документација потребни се нови хидраулички анализи базирани на целите и стратегиите изнесени во Планот за управување со ризикот од поплави (FRMP) и обврските согласно ЕУ Директивите.

Хидрауличките анализи треба да се спроведат: (а) за постојното/природно речно корито, и (б) за ново проектираното корито со мерките за заштита. При тоа треба да се има во предвид степенот на ризик и нивото на безбедност што зависи од тоа што треба да се заштити (население, објекти, земјоделски површини, инфраструктура, и др.). Затоа, усвојувањето на меродавниот проток (design flood) во планирање и проектирање на мерките за заштита треба внимателно да се дефинира и одлуката да биде базирана на анализа на последиците од случени поплави во минатото и потребните инвестициони вложувања за имплементација на мерките.

Основниот концепт во управување со ризици е да се најде одговор на прашањето “што е прифатливо да се случи”? Ова значи дека во границите на речната делница што се уредува најпрвин треба да се направи приоритизација на мерките или да се усвојат различни меродавни протоци (design floods) за населените места и за земјоделските површини. За ваквите концептуални решенија и стратешки цели треба да се приложат и финансиски анализи.

Се препорачува во хидрауличките анализи да се користат софистицирани софтверски алатки (1D/2D HEC-RAS, SWAT, FLO-2D, WMS 11) со кои се симулираат поплави со висока резолуција и со неограничен број на структурни детали во сливот и во речното корито. Овој дел од проектот треба да содржи:

- Хидрауличко теренско моделирање (flood propagation, flood paths) за постојна состојбана речното корито и за проектирана состојба. Оваа анализа е потребна за да се процени ризикот и ефектите од предвидените мерки. Ваквите хидраулички симулации треба да покажат кој дел од волуменот на поплавниот бран се евакуира во основното корито и кој дел се излева и задржува во теренот со земјоделски површини. Овие анализи треба да помогнат во изборот на алтернативните решенија на техничките мерки за заштита.

- Идентификација на релевантни процеси на ризик во услови на симулирани статички и динамички поплави со и без транспорт на наносот.

- Хидраулички анализи на речното корито за релевантните протоци (длабочини, брзини, режим на течење) за природна состојба и за проектирано речно корито. Со овие анализи се идентификуваат критичните зони/делници во речното корито. Тука треба да се вклучат и постојните и/или ново проектирани мостови.

В. Морфолошки анализи: Транспорт на нанос

Постојната техничка документација за уредување на Боговињска Река не содржи анализи за морфолошките промени во речното корито, ерозивните процеси и транспортот на нанос. Овие анализи се исклучително важни за да разбере степенот на ризик, стабилноста на речното корито, изборот на мерките за заштита и намалување на морфолошките промени, како и за потребата од планирање на објекти за задржување на наносот и шумските отпадоци (sediment retention, driftwood rack).

Анализите за транспорт на наносот се извршуваат со погоре споменатите хидраулички анализи и модели (1D/2D HEC-RAS, SWAT, FLO-2D, WMS 11), а резултатите од симулациите треба да дадат одговор на следното:

- Идентификација на делници во речното корито со манифестирана вертикална ерозија.

- Идентификација на делници во речното корито со депонирани алувијални седименти.

- Идентификација на морфолошките структурни промени како резултат на динамичките процеси во речното корито кои се случуваат за време на поплавите.

- Количина на транспортиран нанос во речното корито за релевантните протоци.

- Гранулометриски состав на наносот.

Во врска со транспортот на нанос во сливот на Боговињска Река, Проектантот треба да ги користи насоките од Студијата за управување со наносот која моментално ја изработува Градежниот факултет во Скопје. На тој начин, ќе се овозможи техничкото решение за уредување да кореспондира со долгорочните мерки за управување со наносот во рамките на сливното подрачје на Боговињска Река кои ќе бидат препорачани во рамките на оваа студија.

  - Технички мерки

Постојната техничка документација за уредување на Боговињска Река не содржи селекција на приоритетни мерки за заштита. Се препорачува мерките во населените места (с. Боговиње и с. Радиовце) да се категоризираат со висок приоритет додека земјоделските површини со низок или среден приоритет. Во делниците со висок приоритет нема големи можности за екосистемски и реставрациски мерки затоа што во природниот речен коридор има изградено индивидуални и инфраструктурни објекти што е во спротивност со новите пристапи на управување. Тука може да се планираат само мерки за обезбедување на транспорт на меродавниот проток (conveyance-based concept). Проектантот треба да ја анализира можноста за намалување на поплавните количини што ќе поминат во речното корито низ населените места со изведба на секундарен канал (diversion system) со заобиколување на штитеното подрачје и преливен објект возводно од населеното место и објект за поврзување низводно од населеното место, Слика 1.

Слика 1: Заштита на населено место со секундарно речно корито

Кај с. Радиовце постојат исклучително лоши услови за зголемување на транспортната способност на речното корито. Алтернативни решенија и за ова населено место се: (а) изведба на секундарно речно корито за да се намалат поплавните количини во основното речно корито, или (б) целосно формирање на ново речно корито надвор од населеното место. Со првата алтернатива наместо изведба на секундарно речно корито може да се предвиди само поплавен речен коридор во земјоделските површини дефиниран со насока и големина со хидрауличкото теренско моделирање (flood propagation, flood paths).

Генерално алтернативните решенија за заштита на населените места во регионот зависат од состојбите на конкретните локации, од планирање на просторот во иднина и од условите за експропријација на земјоделско земјиште заради што Проектантот треба тесно да се соработува со локалната заедница и да го има во предвид планскиот развој на регионот.

Техничките мерки треба да се проектираат согласно приоритетите, и тоа во населените места да бидат класифицирани како мерки со висок приоритет, а во земјоделските површини со низок или среден приоритет. Во зависност од конкретните услови и од хидрауличките анализи на релевантните поплави и наносот, може да има потреба од мерки за заштита со многу висок приоритет, на пример контролни објекти/брани за зафаќање и контрола на крупниот нанос (sediment control structures). Такви мерки треба да се предвидат во сливот на Боговињска Река возводно од периметарот на проектот.

Мерките со висок приоритет треба да се во согласност со принципите за управување со поплавите и најчесто се однесуваат на зголемување на попречниот пресек и пропусната способност со изведба на кејски ѕидови од природни материјали и биоинженерска заштита на бреговата линија. Попречниот пресек може да биде трапезен или правоаголен, а за контрола на минималните протоци може да се предвиди и мало корито. На ваков начин се обезбедува природен режим на течење во границите на проектираниот попречен профил за протоците кои најдолго се задржуваат/траат во речното корито.

Мерките со низок или среден приоритет се однесуваат на проектирање на потребен попречен пресек со заштитни мерки од природни материјали (фашини, колци, живи садници) кои зависат од димензиите на попречниот пресек, протокот и наносот. Кај широките речни корита речните динамички сили се помали и биоинженерските мерки успешно ја спречуваат ерозијата на бреговите, додека кај тесните речни корита потребни се поцврсти/робусни природни материјали (ѕидан камен, рип-рап). Надвор од населените места (делница помеѓу с. Боговиње и с. Радиовце) може да се проектира широко речно корито. Доколку конкретните услови на терен тоа не го дозволуваат  тогаш за зголемување на попречниот пресек да се предвидат земјани насипи со биоинженерски методи и техники за  заштита и стабилност.

Овој дел од проектот треба да содржи:

- Екосистемски-ориентирани мерки за уредување на речното корито. Природните материјали и биоинженерски методи да имаат приоритет.

- Мерки за контрола на наносот. За поголема заштита на с. Боговиње и контрола на крупниот нанос треба да се предвидат технички мерки возводно во сливот (check dams, sediment retention).

- Проектираните технички мерки да се димензионираат хидраулички, геотехнички и статички за релевантниот проток.Ова се однесува на проверка на стабилноста на предвидените насипи, прагови, ѕидови, преливи, заштита на брегови, и др.

- Предлог план за мониторинг (monitoring plan). Целите на овој план се мониторинг за време на изведба на мерките, мониторинг по имплементација на мерките, и мониторинг за адаптивно управување. Мониторинг планот да содржи методи, таргет вредности, временска динамика и одговорности.

- Предлог план за одржување (maintenance plan). И овој план треба да содржи техники, временска рамка и одговорности. Активностите во овој план се тесно поврзани со адаптивното управување и ризикот од поплави.  Планот треба да содржи анализа на трошоците за негова реализација (Operation & Maintenance costs).

Проектираните технички мерки треба да се во согласност со основните принципи и позитивни практики за реставрација на речни системи и за нив треба да се предложи мониторинг план со индикатори, целни вредности, одговорности, мониторинг методи и траење. Исто така за проектираните мерки треба да се предложи и динамичен план за имплементација и одржување.

Преглед на основната законска рамка во изработката на проектната документација е даден во Анекс А на оваа Проектна програма, а препорачана стручна литература е дадена во Анекс Б.

- ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ/ПРОДУКТИ ОД РАБОТАТА

Главна обврска на Проектантот е изработка на детална техничка документација (Основен проект согласно насоките во оваа Проектна програма и барањата од регулативата). Основниот проект да биде усогласен со предложената содржина во Анекс В.

- ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Минимални барања по однос на квалификациите на фирмата се:

- Mин. 8 години искуство воизработка на проектна документација (пр., идејни, основни, изведбени проекти), особено во доменот на хидротехниката (уредување на реки и порои, изградба на брани и други хидротехнички објекти, спроведување на мерки за заштита од ерозија);

- Лиценца А за проектирање на објекти од градежништвото;

- Најмалку 5 завршени и позитивно ревидирани проекти од слична комплексност (изработка на основен проект за регулација на реки/порои, изградба на брани и други комплексни хидротехнички објекти);

Минималните барања по однос на стручниот тим се дадени во следната табела:

|  | Потребна експертиза | Минимум квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одговорен проектант / градежен инженер | Најмалку 8 години релевантно професионално искуство (проектирање, изработка на студии од областа на хидротехниката) Овластување А за проектирање на објекти од градежништвото Искуство од најмалку 5 проекти од сличен обем и комплексност (изработка на идеен, основен/главен или изведбен проект за регулација на реки/порои, изградба на брани и други комплексни хидротехнички објекти) Искуство од минимум 2 проекти во својство на Одговорен/Главен проектант (изработка на идеен, основен/главен или изведбен проект за регулација на реки/порои, изградба на брани и други комплексни хидротехнички објекти) |
| 2. | Хидрологија, хидраулика и управување со поплави | Минимум диплома за завршено универзитетско образование од областа на градежништвото, хидрологијата, и сродни дисциплини од областа на инженерството и природните науки Најмалку 8 години релевантно професионално искуство (хидролошко/хидрауличко моделирање, изработка на техничка документација од областа на хидротехниката, проценки на ризици од поплави) Искуство од најмалку 5 релевантни проекти од областа на хидролошкото и хидрауличкото моделирање |
| 3. | Геотехника | Овластување А за проектирање од областа на геотехниката Најмалку 8 години релевантно професионално искуство (геотехника, инженерска геологија, геомеханички истраги) Искуство од најмалку 5 релевантни проекти од областа на геотехниката (проектирање во геотехника, геотехнички/геомеханички истраги) |
| 4. | Геоморфологија и контрола на ерозивни процеси | Најмалку универзитетско образование од областа на шумарството, градежништвото, природните науки Најмалку 8 години релевантно професионално искуство (управување со ерозивни процеси, уредување на порои, моделирање на транспорт на нанос) Искуство од најмалку 5 релевантни проекти (управување со ерозивни процеси, уредување на порои, моделирање на транспорт на нанос, истражувања од областа на геоморфологијата) |
| 5 | Современи пристапи во уредувањето на водотеците (екосистемски-базирани пристапи, биоинженерство, реставрација на реки) | Најмалку универзитетско образование во релевантна област (животна средина, геоморфологија, хидротехника, хидрологија, инженерство) Најмалку 5 години релевантно искуство (современи пристапи во уредувањето на водотеците, биоинженерство, екосистемски пристап во уредувањето на речни корита, водотеци и сл.). Меѓународното искуство ќе се смета за предност Искуство од најмалку 5 релевантни проекти од областа на градежништвото со примена на биоинженерство, примена на екосистемски-засновани пристапи |

ГЛАВНИ УСЛОВИ

- Јазик на документацијата

Целокупната документација треба да се изработи на македонски јазик.

- Извори на податоци

Проектантот има обврска да користи официјални извори на податоци, како и постојните студии изработени со поддршка на УНДП. Обврска на Проектантот е да направи осврт на податоците по однос на нивниот квалитет и употребна вредност во изработката на проектот.

- Ревизија и оценување на документацијата

Изработената проектна документација ќе биде предмет на ревизија согласно законската регулатива во државата, од страна на лиценцирана фирма и овластени ревиденти. Истовремено, таа ќе биде предмет на стручна оцена по однос на примената на современите пристапи за уредување на реките од страна на меѓународни и/или домашни надворешни експерти обезбедени од страна на УНДП.

- Времетраење

Времето за изработка на документацијата е 4 месеци од датумот на потпишување на договорот. Договорот може да се продолжи доколку се утврди потреба од значителни дополнителни теренски активности (на пр. геодетско снимање).

- Патни и други трошоци

Сите трошоци поврзани со теренските активности, обезбедувањето на потребните податоци (освен тие добиени со поддршка на УНДП) се обврска на Проектантот и треба да бидат вклучени во понудата. УНДП нема да прифаќа дополнителни вакви трошоци во фаза на проектирањето.

- Сопственост на произведената документација и доставување

Сопственоста на сите произведени документи во рамките на оваа задача припаѓа на УНДП. УНДП го задржува правото да користи резултатите од работата во различни публикации. Изработената техничка документација треба да се достави во печатена (најмалку 5 примероци) и електронска форма. Проектантот има обврска да го поддржува процесот на одобрување на изработената документација од страна на локалната самоуправа.

- Начин на плаќање

Исплатата на договорната сума ќе се врши во согласност со следниот распоред:

| Рата | Активности/продукти | Време (по потпишување на договор) |
| --- | --- | --- |
| 20% | Прибирање на потребните податоци од терен и проучување на постојната документација | 1.5 месец |
| 60% | Поднесување на работна верзија на Основниот проект | 3 месеци |
| 20% | Поднесување на конечна верзија на Основниот проект (постапување по ревизија) | 4 месеци |

АНЕКС А. ПЛАНСКИ И ЗАКОНСКИ ДОКУМЕНТИ

Легислатива на Република Македонија

- Закон за водите (Службен весник на РМ бр. 87/2008 година) и особено ставовите во чл. 131 (Уредување и одржување на површински води). Овој Закон е целосно хармонизиран со ЕУ Директивата за води (2000/60/EC).

- Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 51/2005 година) како и Законот за изменување на дополнување на Законот за градење (Службен весник на РМ бр. 82/2008 година).

- Закон за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/2005) како и Законот за изменување и дополнување на Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 24/2007).

- Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002). Со овој Закон покрај останатото се регулирани и некои многу важни компетенции на локалната самоуправа како на пример: урбано и рурално планирање, заштита на природата и животната средина, локален економски развој, комунални активности, заштита на културното наследство, рекреација и други социјални, здравствени и едукативни активности.

- Уредба за стратегиите, плановите и програмите за оцена на нивното влијание врз животната средина (Службен весник на РМ бр. 153/2007). Со оваа уредба се вклучени сите краткорочни, среднорочни и долгорочни плански документи во земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, планирање на просторот и користење на земјиштето.

- Правилник за методологијата за проценка на речните сливови (Службен весник на РМ, бр. 148/2009). Со овој правилник се опфаќаат анализи на значајните притисоци и влијанија на човекот врз подземните и површинските води во сливот, како и економска анализа на користењето на водите. Овие анализи се основа за поставување на целите и мерките за унапредување на животната средина.

- Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14,44/15,193/15, 193/15 и 31/16) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 142/15, 217/15 и 222/15).

Легислатива на Европската унија

Управувањето со речните сливови (River Basin Management – RBM) и управувањето со ризикот од поплави (Flood Risk Management – FRM) во Европската унија се регулирани со следните документи:

- ЕУ Рамковна Директива за води (EU Water Framework Directive – WFD, 2000/60/EC)

- ЕУ Директива за поплави (EU Flood Directive – FD, 2007/60/EC)

АНЕКС Б. ПРЕПОРАЧАНА ЛИТЕРАТУРА

- Implementation nature-based flood protection: Principles and implementation guidance. World Bank Group, 2017. http://documents.worldbank.org/

- Nature-based solutions: A cost effective approach for disaster risk and water resources management. World Bank, 2019. http://documents.worldbank.org/

- Мanual on River Restoration Techniques. The River Restoration Center (RRC). https://www.therrc.co.uk/manual-river-restoration-techniques

- Improving resiliance to floods in the Polog Region: Dvelopment of design concepts for ecosystem-friendly urban river flood management. HOLINGER, 2019.

- Поповска Ц., Крстиќ С. Прирачник за реставрација на реки. ГЕФ & УНДП, 2010.

- Kathrin Schmidt et al. River bank stabilization by bioengineering: Potentials for ecological diversity. Journal of Applied Water Engineering and Research, 2018.

- George N. Zaimes et al. New tools and approaches to promote soil and water bioenginering in the Mediterranean. ELSEVIER: Science of Total Environment, 2019.

- Natural Water Retention Measures (NWRM). EU Policy Document. European Commission, 2014. http://ec.europa.eu

- River Maintenance Methods Attachment. Joint Biological Assessment, Part II.

https://www.usbr.gov/uc/albuq/envdocs/ba/MRG/Part2/Attach-RivMaintMeth.pdf

- Middle Rio Grande River Maintenance Program, Comprehensive Plan and Guide. RECLAMATION Managing Water in the West.

https://www.usbr.gov/uc/albuq/envdocs/reports/mrgRivMaint/CompPlan/Plan_Guide.pdf

- Национална стратегија за води

АНЕКС В. ПРЕДЛОГ СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ

- Технички извештај

  - Цели и задачи на проектот

  - Подлоги

    - Геодетски

    - Климатско-метеоролошки

    - Хидролошки

    - Хидраулички

    - Геоморфолошки

    - Користење на земјиштето

    - Урбанистички

  - Опис на можни технички мерки и добри практики

    - Класификација на мерките со приоритети

    - Мерки со многу висок приритет (Тип 1)

    - Мерки со висок приоритет (Тип 2)

    - Мерки со низок и среден приоритет (Тип 3)

- Хидролошки анализи

  - Карактеристики на сливот

  - Мали и средни протоци

  - Максимални протоци

- Хидраулички анализи

  - Хидрауличко теренско моделирање

  - Идентификација на релевантни процеси на ризик

  - Хидраулички карактеристики за природно речно корито

  - Хидраулички карактеристики за проектирано речно корито

- Геоморфолошки анализи

  - Идентификација на делници во речното корито со манифестирана вертикална ерозија

  - Идентификација на делници во речното корито со депонирани алувијални седименти

  - Количина на транспортиран нанос во речното корито за релевантните протоци

  - Гранулометриски состав на наносот

- Технички мерки за заштита

  - Класификација на мерките со приоритети

  - Мерки со многу висок приритет (Тип 1)

  - Мерки со висок приоритет (Тип 2)

  - Мерки со низок и среден приоритет (Тип 3)

  - Хидрауличко димензионирање

  - Статичко димензионирање

  - Геотехничко димензионирање

  - План за мониторинг

  - План за одржување

- Спецификација на работите и услови за изведба

- Предмер со пресметка.  Овој дел од проектот да биде направен според типот на мерките и етапно по делници. Препорачана приоритетна/пилот делница за имплементација да биде договорена со Инвеститорот.

- Графички прилози

  - Топографски карти

  - Ситуации

  - Подолжни пресеци

  - Попречни пресеци

  - Детали

Annex 1 A

Table 1- List of relevant projects:

| Name of project | Client | Status or Date Completed | References Contact Details (Name, Phone, Email) |
| --- | --- | --- | --- |

Table 2 - Please fill in the table below as per the requirements of the ToR, for each of the proposed  experts.

| No. | Position | Relevant projects (as per requirements in TOR ) | Relevant educational background | Authorisation | Years of experience |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. 2. 3. ….. |  |  |  |
| 2. |  | 1. 2. 3. … |  |  |  |
| 3 |  | 1. 2. 3……. |  |  |  |
| 4. |  | 1. 2. 3. ….. |  |  |  |

  - Availability confirmation form (to be filled by all experts)

I _______________________ (name, last name), agree that the entity _____________ (name of the applicant entity) will use my CV for the tender application under this RFQ.

I declare that the information provided in my CV is accurate, and I am able to provide relevant evidence (reference letters, job contracts, etc.) upon request.

If the entity _____________ (name of the applicant entity), is selected for contract, I agree to be available under the conditions given in the ToR.

Name and last name: _______________________

(as in your ID document)

Signature: _________________

Date: __________________

ANNEX 2

Evaluation criteria

Contract will be awarded to the Bidder that meets the criteria based on pass/fail method and offers the lowest offer.

| Minimum Requirements | Document to be submitted | Pass/Fail |
| --- | --- | --- |
| For the Company: |
| Valid Licence A for design of technical documentation from construction as per national regulations | Copy of Licence A | YES/NO |
| At least 8 years of experience from preparation of technical documentation (basic, technical and construction designs) in the area of hudrotechnique (regulation of rivers and torrents, contrsuction of dams and othe hydrotechnical objects, implementation of erorsion protection mesures); | Company profile | YES/NO |
| List of minimum 5 (five) completed and reviewed projects of similar value and complexity for preparation of basic designs for regulation of rivers/torrents, construction of dams or other complex hydrotechnical structures; | List of projects | YES/NO |
| Main designer/Civil Engineer: |
| At least 8 years of relevant professional experience (preparation of basic designs and studies in the area of hydro technique) | CV | YES/NO |
| Authorisation A for design from construction | Copy of Authorisation A | YES/NO |
| At lest 5 projects of similar size and complexity (preparation of basic and technical designs for regulation of rivers/torrents, construction of dams and other complexy hydrotechnical structures) | CV and list of projects | YES/NO |
| At least 2 projects in the role of Chief/Main Designer for preparation of basic/main design and construction design for regulation of rivers/torrents, construction of dams and other hydrotechnical structures) | CV and list of projects | YES/NO |
| Expert in Hydrologu, Hydraulics and Flood Management Expert: |
| BSc in Civil Engineering, hydrology or similar | Copy of diploma | YES/NO |
| At least 8 years of professional experience (hydrological/hydraulic modeling, preparation of technical documentation in hydrotechnics, estimation of flood risks) | CV | YES/NO |
| At least 5 relevant projects in the field of hydrological and hydraulic | CV and list of projects | YES/NO |
| Expert in Geotechnics |
| Authorisation A for desin in geotechnics | Copy of Authorisation A | YES/NO |
| At least 8 years of relevant professional experience (geotehcnics, engineering geology, gemechanical investigations) | CV and list of projects | YES/NO |
| At least 5 relevant projects in the area of geotechnics (geotechnical designs, geotechnical/geomechanical investigations) | CV and list of projects | YES/NO |
| Expert in Geomorphology and erosion processes contrl |
| BSc in forestry, civil engineering or natural sciences | Copy of diploma | YES/NO |
| At least 8 years of relevant professional experience (erosion control, torrent regulation, modeling of sediment transport) | CV and list of projects | YES/NO |
| At least 5 relevant projects (errosionion control, regulation of torrents, modeling of sediment transport, studies in the field of geomorphology) | CV and list of projects | YES/NO |
| Expert in contemporary approaches for river restoration and engineering (eco -friendly based approaches, bioengineering, river restoration) |
| BSc in relevant area (environmental studies, geomorphology, hydrotechnics, hydrology, engineering) | Copy of diploma | YES/NO |
| At least 5 years of relevant experience (contemporary approaches in river restoration, bioengineering, eco-friendly based systems). International experience shall be an asset | CV and list of projects | YES/NO |
| At least 5 relevant projects in implementing bioengineering and eco-based approaches in the area of construction | CV and list of projects | YES/NO |

NOTE: Failure to meet any of these requirements is considered grounds for disqualification

ANNEX 3

FORM FOR SUBMITTING SUPPLIER’S QUOTATION

(This Form must be submitted only using the Supplier’s Official Letterhead/Stationery

We, the undersigned, hereby accept in full the UNDP General Terms and Conditions, and hereby offer to deliver services in conformity with TOR under RFQ 26/2020 for Adjustment of existing technical documentation for regulation of Bogovinjska River

TABLE 1:  Offer to Supply services compliant with TOR

| Item No. | Description of services | Price in MKD, VAT excluded |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adjustment of existing technical documentation for regulation of Bogovinjska River |  |

All other information that we have not provided automatically implies our full compliance with the requirements, terms and conditions of the RFQ.

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]

[Designation]

date

Се препорачува користење на насоките за проектирање содржани во Прирачникот за реставрација на реки изработен од страна на проф. д-р Ц. Поповска и проф. д-р С. Крстиќ преку проект на УНДП.

Се препорачува максимално да се искористат постојните геодетски подлоги кои ќе бидат ставени на располагање на Проектантот од страна на Општина Боговиње. Сепак, во случај на значителни промени на геометријата на коритото од времето на првото проектирање, или избор на решение со пренасочување на коритото (види Проектантот може да предложи дополнително геодетско снимање. Доколку вредноста на дополнителното снимање е поголема, УНДП тоа ќе го обезбеди преку посебен договор со соодветно геодетско друштво. Спецификацијата на потребните снимања ќе биде обврска на Проектантот.

За оваа цел на Проектантот ќе му бидат дадени на располагање резултатите од хидролошкото моделирање (протоци/поплави со различен повратен период) и процените на ризикот од поплави. Обврска е на Проектантот да ги провери и, доколку има потреба, уточни овие резултати за потребите на проектирањето.

За овие потреби, на Проектантот на располагање ќе му се дадат извадоци од новиот Дигитален модел на теренот (DTM) за сливот на Боговињска Река што е изработен во рамките на пошироката кампања за снимање на делови од државата со помош на LiDAR техника (проект на Агенција за катастар на недвижности). Овој DTM е со висока прецизност од 5 точки по m2.

Во случај ова решение да се покаже како најсоодветно (врз основа на анализа на повеќе фактори: финансиски, технички, еколошки, потешкотии за реализација), Проектантот ќе треба да направи спецификација на сите дополнително потребни анализи/подлоги (геодезија, геотехника и други подлоги) за да може да се заврши процесот на проектирање. Зависно од проценетата вредност на овие дополнителни работи, УНДП ќе ја избере најсоодветната процедура за нивно обезбедување (пр. анекс на договор или дополнителни договори со други соодветни изведувачи).

CVs in English with clear and relevant information about engineer’s involvement in stated projects.