**ANEXO II**

**DESGLOSE DE LOS COSTOS**

**QUE RESPALDAN LA PROPUESTA FINANCIERA TODO INCLUIDO**

1. **Desglose de costos por Componentes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componentes** | **Costo por Unidad** | **Cantidad** | **Precio Total para la duración del Contrato** |
| 1. **Costos de Personal**
 |       |       |       |
| Honorarios Profesionales |       |       |       |
| Seguros de Vida |       |       |       |
| Seguros Médicos  |       |       |       |
| Comunicaciones |       |       |       |
| Transporte Terrestre |       |       |       |
| Otros (favor especificar)       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| 1. **Gastos de Viaje para incorporarse al lugar de destino**
 |  |  |  |
| Tarifas de boletos aéreos, ida y vuelta, desde y hacia los lugares de destino |       |       |       |
| Gastos de estadía |       |       |       |
| Seguro de Viaje |       |       |       |
| Gastos Terminales  |       |       |       |
| Otros (favor especificar)       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| 1. **Viajes Oficiales**
 |  |  |  |
| Tarifas de boletos aéreos, ida y vuelta |       |       |       |
| Gastos de estadía |       |       |       |
| Seguros de Viaje |       |       |       |
| Gastos terminales  |       |       |       |
| Otros (favor especificar) |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **Valor Total (todo incluido)** |       |

1. **Desglose de costos por Entregables:**

| **Informe (Producto entregable)** | **Contenido** | **Fecha de entrega** | **Porcentajes de Pago** | **Monto** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos de la NDC. Versión 1 (inicial) | Siguiendo las directrices de diseño proporcionadas por la contraparte técnica, se implementa la base de datos con una carga piloto de las diversas tablas. | A 30 días del inicio de contrato | 10% |       |
| Guía de carga y actualización de la base de datos | Normas y procedimiento para la carga y actualización de la base de datos de la NDC. | A 65 días del inicio de contrato | 12% |       |
| Programa de Capacitación a Usuarios | Comprende el programa, las presentaciones y resultados de la capacitación a usuarios, sobre la estructura y las funcionalidades básicas de la base de datos NDC | A 105 días del inicio de contrato | 13% |       |
| Base de datos NDC. Versión 2 Informe de la gestión de base de datos y resultados | Tablas de compromisos y metas establecidos en la NDC. Incluye agentes y acciones climáticas Comprende las actividades realizadas de gestión de base de datos a la fecha incluyendo las tablas ya diseñadas y cargadas; las actividades de capacitación y las minutas de las reuniones con informantes y usuarios de la base de datos | A 130 días del inicio de contrato | 15% |       |
| Base de datos NDC. Versión 3. Carga de datos | Tablas de indicadores de seguimiento. Antecedentes internacionales y definiciones nacionales. | A 150 días del inicio de contrato | 14% |       |
| Informe analítico del avance de la NDC | Informe sobre reuniones de análisis de seguimiento de la NDC con informantes y usuarios en un enfoque de MRV | A 190 días del inicio de contrato | 16% |       |
| Informe de tablas y funcionalidades de la base Informe final sobre la base de datos en régimen y las actividades de la consultoría | Comprende la información o metadatos para auto documentar en la base de datos y otras observaciones y descripciones en documento de respaldo Incluye descripción resumida de todas las actividades y productos desarrollados en el período de duración del contrato y las versiones finales de los productos entregables anteriores | A 230 días del inicio de contrato | 20% |       |
| **TOTAL** | **240 días desde inicio de contrato** | **100%** |  |

Nombre completo y Firma: Fecha:

