NOTICE DE SELECTION

Recrutement d’un consultant international pour l’élaboration d’un Master Plan du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) pour la ville province de Kinshasa en RDC

Référence du dossier :  241/IC-INT-Master/CIDD/2021

Date : 18 août 2021

Pays : République Démocratique du Congo

Description de la mission : Consultant International pour l’élaboration d’un Master Plan du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) pour la ville province de Kinshasa en RDC

Niveau de poste et d’expérience : Consultance, International

Projet : FONAREDD ENERGIE

Durée de la mission : 75 Homme-jours étalés jusqu’en juin 2022

Lieu d’affectation : Kinshasa

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse e-mail : ic.soumission.cd@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier « 241/IC-INT-Master/CIDD/2021– Consultant international pour l’élaboration d’un Master Plan du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) “

Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer cette référence dans l´objet du message. Les propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier pourraient ne pas être prises en compte.

Votre proposition devra être reçue au plus tard le 05 octobre 2021 à 16h heures de Kinshasa

Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute information complémentaire avant la date limite de dépôt des offres.

Les candidates féminines techniquement qualifiées seront favorisées

1. Contexte

La RDC présente une grande dépendance à la biomasse comme énergie de cuisson (plus de 93% du bilan énergétique du pays en 2015), et peu d’attention a été accordée jusque-là à l’importance de diversifier le pool d’énergies de cuisson. Par ailleurs, malgré un potentiel national considérable, le taux d’accès à l’électricité (9% en moyenne en 2011) est l’un de plus faible en Afrique et dans le monde. Pourtant, la croissance démographique galopante en RDC (3,1 % l’an) ces dernières décennies, conjuguée à un mouvement d’urbanisation intense a fortement augmenté la pression sur la ressource en bois. Dépassant largement les capacités de régénération des forêts en périphérie des grands centres urbains, cette pression est à l’origine de grandes couronnes de déforestation, structurées autour des axes de communication (transport). Le bois-énergie devrait ainsi être responsable d’environ 58% de la dégradation des forêts et 19% de la déforestation sur 2010-2030. En RDC comme dans la plupart des pays en développement, la majorité de la population utilise un mix énergétique pour la cuisson (charbon, électricité, GPL, kérosène, etc.), en fonction des divers combustibles disponibles, de leur prix, mais aussi du pouvoir d’achat. De ce fait, divers types de foyers sont également utilisés au sein d’un même ménage. Quoique très instable, l’électricité représente souvent la deuxième source d’énergie de cuisson en milieu urbain (12% à Kinshasa), pour les ménages qui y ont accès et peuvent se le permettre financièrement. Le GPL représentait en 2015 moins de 3% de la demande en énergie de cuisson des ménages (et uniquement pour cuisiner), et seulement en zone urbaine. Ce chiffre très faible reflète entre autres le manque de disponibilité du combustible. En RDC le GPL est ainsi utilisé majoritairement à l'est, principalement dans les capitales provinciales (Goma, Bukavu et Lubumbashi), en provenance des pays limitrophes, mais de nouveaux acteurs commencent tout juste à émerger. Le programme REDD+ Énergie vise ainsi à s’attaquer à la problématique de l’accès à l’énergie de cuisson propre en RDC et la réduction de la déforestation et dégradation des forêts au travers de deux démarches complémentaires : (i) Le développement d’énergies de substitution au bois-énergie, objet de ces TdR, et (ii) La consommation plus efficiente en bois-énergie. Pour ce faire, ce programme sera mis en œuvre au travers de deux grandes composantes : Développement et mise en œuvre du cadre habilitant : Le gouvernement de la RDC et les consommateurs comprennent l’importance des combustibles propres et foyers améliorés, et disposent des compétences et connaissances nécessaires pour créer un environnement favorable au développement du marché de ces produits. Cette composante est mise en œuvre par le PNUD ; Développement du marché : Le marché local de la cuisson propre (énergies et foyers améliorés) est développé de manière viable et commerciale au travers d’un programme d’incubation. Cette composante est mise en œuvre par UNCDF. Comme peut l’être le marché de l’électricité avec la construction de centrales électriques et du réseau de distribution le marché GPL est en effet d’abord un marché d’offre avant d’être un marché de demande (l’offre devant précéder la demande pour générer celle-ci). La croissance initiale du marché du GPL en RDC dépend ainsi, dans une large mesure, des interventions visant à atténuer des contraintes actuelles de l’offre et de la distribution qui l’affectent, plutôt que de se focaliser sur la stimulation de la demande. Ces contraintes sont (i) le manque d'un nombre suffisant de bouteilles en circulation pour desservir les utilisateurs finaux potentiels (ii) la disponibilité insuffisante de GPL et des équipements de transport de GPL inadéquat et (ii) un réseau de distribution et de vente au détail sous-dimensionné. Elles résultent de (iv) l'absence d'un environnement favorable dans lequel le secteur du GPL peut atteindre une masse critique de viabilité et d’attraction pour l’investissement, puis croître et prospérer. L'expérience mondiale a en effet montré que (i) une fois l'environnement favorable créé (ii) une fois le produit et les bouteilles de GPL facilement accessibles aux consommateurs (iii) une fois l'éducation sur les avantages (santé, sécurité, moyens de subsistance, environnement, gain de temps, qualité de vie) réalisée – ce qui globalement nécessité du temps – l'adoption et la consommation de la cuisson au gaz réagiront quant à elles très rapidement. Des activités préliminaires ont été déjà effectuées pour évaluer la demande du GPL et analyser les impacts du déploiement du GPL sur l’environnement, la santé et l’économie pour la ville province de Kinshasa. De plus, un pré-master plan a également été élaboré pour la distribution, du GPL avec des recommandations qui nécessitent une mise à jour et discussion avec les parties prenantes pour la finalisation du master plan. Le pré-Master Plan ou pré Plan Directeur a pour objectif de décrire comment atteindre l’objectif que 250,000 ménages à Kinshasa puissent utiliser le GPL pour la cuisson, en remplacement du charbon de bois et du bois de chauffe. Il présente l’ensemble des facteurs en interaction, avec leur poids respectif, et doit permettre d’appréhender les orientations à prendre pour la finalisation du Plan Directeur final. L’ensemble de ces documents seront mis à la disposition du consultant pour exploitation ainsi que d’autres documents élaborés dans le cadre du programme, notamment, les études de références sur le bois énergies et les études de marché du bois énergies qui pourraient servir dans la formulation des recommandations du master plan. C’est dans ce cadre que le PNUD, agence de mise en œuvre du programme, recrute une équipe de trois experts suivants: Un expert international sénior (chef de mission) en politiques relatives au gaz plus précisément au GPL pour l’élaboration du Master Plan GPL pour la ville province de Kinshasa et apporter l’appui-conseil au gouvernement de la RDC sur le GPL ; Un expert international senior en financement du secteur de GPL; Un expert national en analyse et évaluation d’impact environnemental et social. En sa qualité de chef de mission, le consultant travaillera avec ces deux autres experts pour la finalisation du Master Plan. Chacun des experts aura ses TDRs et livrables propres à lui tout en contribuant à la finalisation du Masteur Plan sous la coordination du chef de mission.

# 2. Objectifs

Ces termes de références sont élaborés pour le recrutement d’un expert international senior en politiques relatives au GPL afin d’appuyer le ministère des hydrocarbures dans le développement et la mise en œuvre du cadre habilitant du GPL en RDC de manière à permettre son développement rapide et durable pour la cuisson propre. Les objectifs spécifiques incluent : • Le renforcement des capacités du Gouvernement sur les meilleures pratiques internationales quant au développement du secteur GPL • L’appui-conseil au Gouvernement quant au développement du plan directeur du GPL pour la ville province de Kinshasa avec pour une réplicabilité dans les autres provinces du pays • L’appui au dialogue intersectoriel et multi-acteurs • Le conseil quant à la promotion efficace de l’utilisation du GPL.

3. Activités

## Rapport de démarrage ou de cadrage de la mission

Suite à la réunion de démarrage, le consultant analysera les documents de base fournis par l’équipe de programme à savoir :

- le document de programme énergie

- le rapport de modélisation de l’impact du déploiement du GPL à Kinshasa

- Le pré-master plan du GPL pour la ville de Kinshasa

- La feuille de route de la règlementation du GPL

A la suite de cette analyse, le consultant identifiera les lacunes d’informations et préparera le rapport de démarrage (avec méthodologie et plan de travail). Le rapport de lancement fera objet de discussion avec l’équipe de programme y compris le comité technique  établi dans le cadre du processus d’élaboration de la Politique Nationale de l’Energie et la Stratégie de Cuisson Propre.

## Plaidoyer et renforcement des capacités du leadership politique et des institutions techniques sur les meilleures pratiques internationales quant au développement du secteur GPL

Un cadre institutionnel, réglementaire et fiscal de la cuisson propre (GPL, biomasse) de qualité sera essentiel pour assurer un bon développement du secteur et une dissémination massive et rapide auprès des consommateurs. Cela nécessite cependant que les agents et services de l’Etat et les organes de représentation du secteur aient une bonne connaissance du marché des combustibles propres (et notamment le GPL) et connaissent les meilleures pratiques du secteur, en RDC et au niveau international.

Un renforcement de capacités est donc nécessaire en informant, conseillant et formant les fonctionnaires qui auront à gérer et superviser ce secteur d’activité : (i) agents techniques des services des ministères concernés (énergie, hydrocarbures, environnement, économie et finances, voir budget ainsi que celui en charge des questions du genre, pour la dimension « sensibilisation ») ainsi que (ii) cadres politiques correspondants. L’objectif est de les amener à une meilleure compréhension du secteur afin que les meilleures décisions dans les stratégies et les lois soient prises.

Ce renforcement de capacités sera réalisé sur base des activités suivantes :

- Réaliser des formations sur i) les politiques générales du GPL et cadre de suivi -évaluation du secteur, ii) les mécanismes de distribution, fixation de prix et fiscalité, et iii) la sécurité du GPL

- Elaborer un guide d’entretien pouvant permettre aux délégations de se focliser sur les aspect pertinent pour la finalisation du master Plan et la réglémentation qui sera élaborer à posteriori. En effet, trois visites d’échange avec autres pays de d’Afrique particulièrement avancés et modèle dans le développement du marché du GPL seront organisées pour s’inspirer des expériences d’autres pays dans l’établissement de cadre politique et réglémentaires sur le GPL.

## Appui-conseil au Gouvernement pour le développement du Plan Directeur du GPL(Master Plan)

Cette activité vise, sur base du renforcement des capacités réalisé, à appuyer l’administration dans l’élaboration et la mise en œuvre du cadre habilitant favorable au déploiement rapide et durable de la cuisson propre en RDC, basé sur l’expérience et les meilleures pratiques des autres pays, et a l’intégration du GPL dans la politique énergétique nationale, ainsi qu’à renforcer les capacités de suivi et d’application de la loi par le gouvernement dans le secteur.

Une expertise internationale pointue est recherchée pour assurer le plaidoyer en faveur du GPL auprès des ministères compétents, et appuyer ces derniers dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan directeur GPL (Master Plan GPL).

Le processus national d’élaboration d’un Master Plan comporte six éléments principaux :

- Établir des objectifs politiques et un calendrier pour une utilisation nationale accrue du GPL ;

- Déterminer le potentiel de la demande sous l’hypothèse d’une disponibilité totale de GPL, afin de s’assurer qu’une demande minimale effective puisse être atteinte dans une logique de viabilité commerciale et de mobilisation des financements privés ;

- Déterminer la nature et la taille des investissements requis tout au long de la chaîne de valeur (plan d'investissement dans le GPL) pour surmonter les barrières et capitaliser sur les moteurs ;

- Déterminer les structures financières et les mécanismes de financement permettant d’améliorer la qualité du crédit, la transparence et la capacité d'absorption et de déploiement des capitaux pour l'expansion du secteur du GPL (en particulier pour la flotte de bouteilles);

- Définir les réformes du marché et de la réglementation ainsi que les améliorations nécessaires pour assurer un environnement favorable, en mettant l'accent sur le déblocage de l'industrie et en assurant la sécurité et la viabilité financière ;

- Lancer un débat national, des consultations, des négociations et appuyer la prise de décisions menant à un consensus entre les secteurs public et privé sur les réformes nécessaires et le plan d'investissement dans le GPL. La participation des secteurs public et privé (y compris l’industrie du GPL et le secteur financier) est essentielle. Une approche éprouvée consiste à créer des groupes de travail en amont pour recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes et en faire des co-constructeurs et partisans des plans finaux.

- Les gouvernements sont par ailleurs fortement encouragés à intégrer également une septième étape d’établissement d’un plan/système de suivi du GPL pouvant être mis en œuvre par les agences gouvernementales et des instituts de recherche, afin de mesurer les progrès au fil du temps et permettre des ajustements du business GPL en vue de ces progrès.

- Faire une analyse environnementale et sociale des options retenues dans le Master Plan avec l’appui d’un consultant national.

Le Pré-master Plan déjà disponible ébauche les points ci-haut mais reste à actualiser et peaufiner pour conduire les consultations avec les parties prenantes (gouvernement, privé, société civile).  Ce document une fois finalisée devra être réplicable dans les autres provinces.

4. Livrables et tranches de paiement

| # | Activités | Livrables | Durée (Homme-jour) | Pourcentage (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport de démarrage ou de cadrage de la mission |  |
| 1.a. | Elaborer un rapport de démarrage de la mission | 1er livrable : Un rapport de démarrage | 5 | 5 |
| 2 | Plaidoyer et renforcement des capacités du leadership politique et des institutions techniques sur les meilleures pratiques internationales quant au développement du secteur GPL |
|  | Former les parties prenantes clés sur : | Rapports de formation sur : |  |  |
| 2.a | les politiques générales du GPL et le cadre de suivi -évaluation du secteur | 2ème livrable : les politiques générales de GPL et cadre de suivi et évaluation du secteur, | 5 | 10 |
| 2.b | les mécanismes de distribution et fixation de prix et fiscalité, | 3ème livrable : les mécanismes de distribution et fixation de prix et fiscalité, | 5 | 10 |
| 2.c | la sécurité du GPL | 4ème livrable : la sécurité du GPL | 5 | 10 |
| 2.d. | Elaborer un guide d’entretien pouvant permettre aux délégations de se focliser sur les aspect pertinent pour la finalisation du master Plan et la réglémentation qui sera élaborer à posteriori | 5ème livrable : un guide d’entretien pour la délégation gouvernmentale pour les visites d’échanges avec d’autres pays africains | 5 | 5 |
| 3 | Appui-conseil au Gouvernement pour le développement du Plan Directeur du GPL (Master Plan) |
| 3.a | Coordonner l’élaboration, dans une approche participative, d’un Plan Directeur (Master Plan) pour le déploiement du GPL pour la ville province de Kinshasa, y compris un cadre de suivi du secteur. | 6ème livrable : Un draft de document du Plan Directeur (Master Plan) intégrant les divers éléments mentionnés ci-dessus. | 20 | 20 |
| 3.b | Conduire des consultations inclusives des parties prenantes nationales (politiques, techniques, société civile, parlement, secteur privé, etc.) sur le draft du document, etc. | 7ème livrable : Un rapport des consultations des parties prenantes sur le draft de master plan | 15 | 10 |
| 3.c | Présenter le document du Plan Directeur aux parties prenantes pour validation technique. | 8ème livrable : Draft avancé du master plan, intégrant les recommandations issues des consultations | 5 | 10 |
| 3.d | Animer l’atelier de validation technique du master plan (Membres du Comité technique) | 9ème livrable : Rapport de validation technique du Plan Directeur (Master Plan) | 5 | 10 |
| 3.f | Particuper et animer l’atelier de validation nationale du Master Plan | 10ème livrable : Version finale du Master plan et rapport de l’atelier de validation nationale | 5 | 10 |
| TOTAL | 75 | 100% |

5. Durée de la mission

La durée maximale de la mission est de 75 Homme-jours étalés de septembre 2021 à juin 2022.

6. Qualifications et Expériences requises

Education et expériences Education : Être titulaire d’un diplôme de Master of Business Administration et une formation professionnelle en Gaz et pétrole; Expérience : Justifier d’au moins 15 ans d’expérience dans la formulation de politiques et stratégies dans le domaine de gaz et pétrole (commercialisation, logistique et sécurité); Une expérience d’appui-conseil à un gouvernement dans la formulation de politique sur le gaz Possède une expérience dans le montage de projet d’investissement dans le Gaz/pétrole Être capable d’interagir efficacement avec les hauts fonctionnaires du gouvernement Avoir une aptitude avérée à analyser les données, rédiger les rapports, faire des analyses critiques approfondies de documents scientifiques, politiques et règlementaires en énergie/pétrole et gaz Avoir d’excellentes aptitudes en matière de communication (par téléphone, courriel, plateforme de réunion en ligne, etc.) Bonne connaissance des processus tels que l’initiative Energies Durables pour Tous (SE4ALL), le changement climatique (CNUCC) et son instrument de mise en œuvre le mécanisme REDD+ ; Bonne Connaissance du système financier et de ses instruments tels que la TVA, les exonérations, etc. ; Solides compétences rédactionnelles. Langues Requises : Une excellente maîtrise de la langue française est exigée. Une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé est un avantage.

7. Documents constitutifs de l’offre

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informations ci-dessous : 1. Proposition technique : Note explicative sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la candidature. Brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagées. Un CV actualisé, incluant les expériences passées dans des projets similaires, avec au moins trois références ainsi que les copies des diplômes et, si possible, les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires obtenues. 2. Lettre d´offre avec une proposition financière La proposition financière doit indiquer : (i) Le montant total/somme forfaitaire globale. Afin d'aider le PNUD RD Congo dans la comparaison des offres, chaque proposition financière comprendra une ventilation détaillée du montant forfaitaire, incluant : Les honoraires du (de la) consultant (e) (indemnités journalières X nombre de jours ouvrables prévus).

8. Evaluation

Evaluation L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières. Le marché sera attribué au/à la Consultant (e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport qualité/prix, évaluation cumulative). Les propositions techniques Les propositions techniques seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants : Critères d´évaluation Points Le soumissionnaire a-t-il titulaire d’un diplôme de Master of Business Administration et d’une formation professionnelle en Gaz et pétrole; 15 Le soumissionnaire a-t-il d’au moins 15 ans d’expérience dans la formulation de politiques et stratégies dans le domaine de gaz et pétrole (commercialisation, logistique et sécurité) ?15pts une expérience dans le montage de projet d’investissement dans le Gaz/pétrole ? 10pts 25 L´approche méthodologique proposée est-elle claire et appropriée aux produits décrits/attendus dans les termes de référence ? 40 Le chronogramme/plan de travail proposé est-il cohérent et réaliste pour garantir la réalisation effective des principaux livrables attendus de la mission comme explicitée dans les TDR ? 20 Total note proposition technique 100 Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 points ; cette note technique sera pondérée a 70%. Les propositions financières Le/la Consultant (e) fait sa proposition financière suivant le Tableau des coûts. Il doit proposer un montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des coûts la ventilation de ce montant forfaitaire. Dans une deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes et les offres financières comparées ; une note financière sera calculée pour chaque proposition sur la base de la formule : Note financière A = [(Offre financière la moins disante)/Offre financière de A] x 30 Le/la Consultant (e) avec le cumul de notes (Technique + Financière) le plus élevé sera retenu pour le contrat. Seulement les candidats ayant obtenu la note minimale combinée de 70/100 à l´évaluation technique seront considérés pour l’évaluation financière.

9. Autres information pertinentes

Le soumissionnaire retenu ayant 65 ans ou plus sera appelé à présenter un certificat médical complet ainsi qu´un certificat d’aptitude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa charge et le rapport médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Nations Unis. Le consultant retenu devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire les formations sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces certificats sont obtenus en ligne, le PNUD fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´attribution du contrat).

ANNEXES

ANNEX 1 – Termes et Conditions des contrats IC (Individual Contracts)

ANNEX 2 – Lettre d´Offre (format proposition financière)

# Footnotes

Avec un taux de croissance annuel moyen de 3,1%, alimenté par un taux de fécondité de 6,30, la population congolaise pourrait doubler dans les 25 prochaines années, passant de 77,3 millions à près de 132 millions

Plus de 40% de la population congolaise vit dans les villes et ce nombre pourrait atteindre 60% dans les 20 prochaines années.